
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE
Số: 05/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 03 tháng 7  năm 2019


NGHỊ QUYẾT

  Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 
một số dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;
Căn cứ Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 2595/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về sửa đổi một số nội dung trong chủ trương đầu tư được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 03 dự án nhóm B và 02 dự án nhóm C trọng điểm sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn sau, với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.330.841 triệu đồng (Chi tiết chủ trương đầu tư của từng dự án theo các phụ lục 1, 2, 3, 4, 5 đính kèm).
Điều 2. Điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 02 dự án nhóm C trọng điểm thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh (Chi tiết nội dung điều chỉnh của từng dự án theo các phụ lục 6, 7 đính kèm). 
Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.  
	
	CHỦ TỊCH
Phan Văn Mãi


Phụ lục 1

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ KÊU GỌI ĐẦU TƯ HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE (GIAI ĐOẠN 2)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ kêu gọi các dự án đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

2. Quy mô đầu tư: 

- San lấp mặt bằng khoảng 41,723 ha, xây dựng đường giao thông, hệ thống cây xanh, hệ thống chiếu sáng đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa - nước bẩn, trạm xử lý nước thải, hệ thống điện cấp nguồn, cổng, hàng rào toàn khu.

- Hệ thống cấp nước, thông tin liên lạc do các nhà đầu tư khác đầu tư.

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng vốn đầu tư: 675.463 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn thu xổ số kiến thiết hàng năm) trong giai đoạn trung hạn 2016-2020 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã An Phước và xã Giao Long huyện Châu Thành.

7. Thời gian thực hiện: 2019-2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2019 phê duyệt dự án, năm 2020 khởi công, hoàn thành năm 2023.
Phụ lục 2
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 
XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ 
KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ THUẬN, HUYỆN BÌNH ĐẠI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Phú Thuận, ổn định đời sống của người dân.

2. Quy mô đầu tư: Giải phóng mặt bằng (43,78 ha), san lấp mặt bằng, hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom và thoát nước bẩn, hệ thống cấp nguồn, chiếu sáng, cây xanh.

- Hệ thống cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc do các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện đầu tư.

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng vốn đầu tư: 491.168 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn thu xổ số kiến thiết hàng năm) trong giai đoạn trung hạn 2016-2020 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phú Thuận, huyện Bình Đại.

7. Thời gian thực hiện: 2019-2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2019 phê duyệt dự án, năm 2020 khởi công, hoàn thành năm 2023.
Phụ lục 3
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH HẢI, 
HUYỆN THẠNH PHÚ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất để phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi đạt chất lượng cho học sinh và giáo viên Trường Trung học cơ sở Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, cũng như đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục để nâng cao dân trí, góp phần đạt chuẩn trường quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 2. Qui mô đầu tư: Xây dựng 14 phòng học, 16 phòng chức năng, các hạng mục phụ, trang thiết bị. 

 3. Nhóm dự án: Nhóm C (trọng điểm)

 4. Tổng mức đầu tư: 33.410 triệu đồng.

 5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách địa phương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 (bao gồm 10% dự phòng đầu tư công trung hạn) và chuyển tiếp sang kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

 6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.

 7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2020-2022.

 8. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn tất thủ tục đầu tư năm 2019, triển khai thực hiện dự án năm 2020-2022.
Phụ lục 4
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
DỰ ÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG, HUYỆN THẠNH PHÚ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất để phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi đạt chất lượng cho học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Tân Phong, huyện Thạnh Phú, cũng như đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục để nâng cao dân trí, góp phần đạt chuẩn trường quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 2. Qui mô đầu tư: Xây dựng 20 phòng học, 13 phòng chức năng, các hạng mục phụ, trang thiết bị. 

 3. Nhóm dự án: Nhóm C trọng điểm.
 4. Tổng mức đầu tư: 32.000 triệu đồng.

 5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách địa phương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 (bao gồm 10% dự phòng đầu tư công trung hạn) và chuyển tiếp sang kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

 6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú.

 7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2020-2022.

 8. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn tất thủ tục đầu tư năm 2019, triển khai thực hiện dự án năm 2020-2022.
Phụ lục 5
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC, VỈA HÈ, 
CÂY XANH CHIẾU SÁNG TRÊN TUYẾN QL.60 
(ĐOẠN ĐƯỜNG DẪN VÀO CẦU RẠCH MIỄU)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

1. Mục tiêu đầu tư: Góp phần chỉnh trang Quốc lộ 60 đoạn tuyến từ nút giao thông liên xã Tân Thạch - An Khánh đến nút giao thông số 4; hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo mỹ quan, tạo được điểm nhấn tại cửa ngõ tỉnh Bến Tre; giải quyết từng bước vấn đề môi sinh, môi trường cho dân cư sinh sống trong khu vực. Tạo cảnh quan, thông thoáng, điều kiện vui chơi giải trí, thể dục thể thao dọc tuyến, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân; lập lại trật tự xây dựng, di dời các công trình xây dựng lấn chiếm để đảm bảo an toàn lộ giới. Trên cơ sở đó nâng cao ý thức người dân, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch và đẹp; ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm lộ giới, xây cất nhà, công trình trái phép trong hành lang giải phóng mặt bằng đã thực hiện; đảm bảo an toàn giao thông và thoát nước.

 2. Qui mô đầu tư: Bao gồm các hạng mục: vỉa hè, cây xanh, thảm cỏ, chiếu sáng, hệ thống thoát nước, vòng xoay ngã tư An Khánh.
 3. Nhóm dự án: Nhóm B.
 4. Tổng mức đầu tư: 98.800 triệu đồng.

 5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp phát trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 (bao gồm 10% dự phòng đầu tư công trung hạn) và chuyển tiếp sang kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

 6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Châu Thành.

 7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2020-2024.

 8. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn tất thủ tục đầu tư năm 2019, triển khai thực hiện dự án năm 2020-2024.
Phụ lục 6
ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ, 
HUYỆN CHÂU THÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

	Tên dự án
	Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 42/QĐ-HĐND ngày 10/12/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nội dung điều chỉnh

	Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Châu Thành
	7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2018
	7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2019

	
	8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2015 hoàn tất hồ sơ thủ tục và triển khai thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2018
	8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2015 hoàn tất hồ sơ thủ tục và triển khai thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2019

	
	9. Khả năng cân đối vốn đầu tư để thực hiện dự án: dự kiến phân bổ vốn triển khai thực hiện dự án không quá 03 năm (dự án nhóm C trọng điểm).
	9. Khả năng cân đối vốn đầu tư để thực hiện dự án: dự kiến phân bổ vốn triển khai thực hiện dự án không quá 04 năm (dự án nhóm C trọng điểm).


Phụ lục 7
ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN VĂN TRỊ 

(GIAI ĐOẠN 2), HUYỆN GIỒNG TRÔM 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

	Tên dự án
	Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 43/QĐ-HĐND ngày 10/12/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nội dung điều chỉnh

	Trường THPT Phan Văn Trị (giai đoạn 2), huyện Giồng Trôm
	7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2018
	7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2019

	
	8. Tiến độ thực hiện dự án: năm 2015 hoàn tất hồ sơ thủ tục và triển khai thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2018
	8. Tiến độ thực hiện dự án: năm 2015 hoàn tất hồ sơ thủ tục và triển khai thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2019

	
	9. Khả năng cân đối vốn đầu tư để thực hiện dự án: dự kiến phân bổ vốn triển khai thực hiện dự án không quá 03 năm (dự án nhóm C trọng điểm).
	9. Khả năng cân đối vốn đầu tư để thực hiện dự án: dự kiến phân bổ vốn triển khai thực hiện dự án không quá 04 năm (dự án nhóm C trọng điểm).


PAGE  

