| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH BẾN TRE | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 02/NQ-HĐND | Bến Tre, ngày 13 tháng 7 năm 2022 |

NGHỊ QUYẾT

Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện dự án

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận,

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

Xem xét Báo cáo số 240/BC-ĐGS ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

Xét Tờ trình số 247/TTr-HĐND ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết kết quả giám sát việc triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung Báo cáo số 240/BC-ĐGS ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát

1. Tiếp tục khẳng định và tuyên truyền vận động cho người dân biết dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại là dự án lớn, là một trong những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh, được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI thông qua (nhiệm kỳ 2020 - 2025) nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong dân.

2. Tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tiến độ theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, xây dựng cơ sở hạ tầng Khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Phú Thuận trong tháng 12 năm 2022. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tái định cư cho người dân trong vùng dự án, tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Phú Thuận để giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho người dân trong vùng dự án.

4. Đảm bảo thực hiện đúng cơ cấu vốn đầu tư sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận; thực hiện chính sách hỗ trợ hợp lý, đúng quy định pháp luật cho hộ dân thuộc diện di dời tái định cư trong Khu công nghiệp Phú Thuận và phải tiếp tục tái định cư lần hai do tác động của một dự án khác.

5. Thực hiện công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, xây dựng cơ sở hạ tầng Khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Phú Thuận đúng quy định pháp luật.

6. Tiến hành rà soát, điều chỉnh lại Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre phù hợp với giá thị trường trong giai đoạn tiếp theo.

7. Rà soát, giải quyết các kiến nghị hợp lý của hộ dân về giá bồi thường đất và kiến trúc công trình trên đất, cây trồng, suất tái định cư, vị trí tái định cư, giá đất tái định cư theo quan điểm tạo thuận lợi, có lợi nhất cho hộ dân nhưng phải đúng quy định pháp luật và không làm phức tạp thêm tình hình. Đồng thời, quan tâm đến việc thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người dân trong vùng dự án: công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ thuê nhà ổn định cuộc sống cho người dân thuộc diện tái định cư trong vùng dự án. Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đảm bảo đúng chủ trương quy định của Nhà nước, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân. Người dân được tái định cư phải được hưởng lợi từ dự án và an sinh xã hội phải được tốt hơn trước.

8. Huy động nguồn lực đầu tư sớm hoàn thành xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận theo Nghị quyết của Tỉnh ủy giao và thực hiện kết nối kêu gọi đầu tư thứ cấp vào Khu công nghiệp theo tiêu chí sau: trình độ công nghệ sản xuất cao, tạo giá trị tăng thêm cho kinh tế tỉnh nhà, khai thác tốt nhất nguồn thu ngân sách tỉnh, thân thiện với môi trường và ít thâm dụng đất đai.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Hàng năm, báo cáo tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh cho đến khi hoàn thành dự án.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

|  | CHỦ TỊCH Hồ Thị Hoàng Yến |
| --- | --- |