	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

Số:  14/2020/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày  28  tháng  9  năm 2020


NGHỊ QUYẾT

  Về việc điều chỉnh, bổ sung và kéo dài thời gian thực hiện,
 giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước 

tỉnh Bến Tre năm 2019 sang năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 17 
(KỲ HỌP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19;
Xét Tờ trình số 4661/TTr-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2019 sang năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2019 sang năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 về Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2019 và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2019, tổng số vốn điều chỉnh là 159.090 triệu đồng (tăng/giảm là 78.187 triệu đồng) với những nội dung cụ thể như sau:
1. Nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung
a) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND, nhưng có bổ sung danh mục và kế hoạch vốn của một số dự án cho phù hợp với tình hình thực tế.
b) Việc điều chỉnh tăng, giảm mức vốn phân bổ cho từng dự án không làm thay đổi tổng các nguồn vốn đã được phân bổ.
2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung
a) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020: Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn của 05 dự án với tổng số vốn 13.404 triệu đồng (tăng 398 triệu đồng, giảm 2.816 triệu đồng).
b) Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (Đầu tư phát triển quỹ đất và đo đạc bản đồ địa chính): Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 01 dự án với số vốn giảm là 574 triệu đồng.
c) Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 01 dự án với số vốn giảm là 16.200 triệu đồng.
d) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 
-  Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn của 29 danh mục dự án; trong đó, bổ sung 01 danh mục dự án, bổ sung kế hoạch vốn cho 02 dự án; tổng số vốn điều chỉnh, bổ sung là 60.635 triệu đồng (tăng 12.600 triệu đồng, giảm 58.597 triệu đồng).
-  Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Điều chỉnh kế hoạch vốn của 26 danh mục dự án; trong đó, bổ sung 02 danh mục dự án với tổng số vốn điều chỉnh, bổ sung là 15.429 triệu đồng; trong đó, tăng/giảm là 5.992 triệu đồng.

- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết thực hiện Đề án giao thông nông thôn (Đề án 3333): Điều chỉnh kế hoạch vốn của 20 danh mục dự án; trong đó, bổ sung 03 danh mục dự án với tổng số vốn điều chỉnh, bổ sung là 5.957 triệu đồng; trong đó, tăng/giảm là 2.709 triệu đồng.
đ) Điều chỉnh, bổ sung tăng kế hoạch vốn từ các nguồn vốn cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg; vốn từ nguồn thu sử dụng đất; vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết; vốn từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang) cho 01 dự án với tổng số vốn điều chỉnh, bổ sung là 85.051 triệu đồng; trong đó tăng 65.189 triệu đồng.
(Chi tiết điều chỉnh, bổ sung theo Phụ lục I, II, III đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) thông qua ngày 28 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2020./.  
	
	CHỦ TỊCH
Phan Văn Mãi


PHỤ LỤC I
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2020 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số  14 /2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
	Giải ngân KH vốn năm 2019 đến hết 31/01/2020
	Số vốn kéo dài thời gian giải ngân KH vốn năm 2019 sang năm 2020
	Dự kiến số liệu giải ngân kế hoạch vốn kéo dài đến 31/8/2020
	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	Điều chỉnh tăng
	Điều chỉnh giảm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	TỔNG SỐ
	323.823
	164.733
	159.090
	74.039
	159.090
	78.187
	78.187
	 

	A
	Điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg
	39.015
	23.193
	15.822
	13.404
	13.404
	398
	2.816
	 

	1
	Trụ sở Hải đội 2 Biên phòng
	18.900
	10.784
	8.116
	7.560
	7.560
	 
	556
	 

	2
	Trạm biên phòng Bến Đầm/Đồn biên phòng Cổ Chiên
	5.000
	5.000
	 
	398
	398
	398
	 
	Bổ sung vốn để thanh quyết toán công trình

	3
	Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bến Tre
	13.500
	6.637
	6.863
	5.446
	5.446
	 
	1.417
	 

	4
	Xây dựng CSHT Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Phú Thuận
	1.115
	772
	343
	 
	 
	 
	343
	 

	5
	Trường THCS Thị trấn Ba Tri
	500
	 
	500
	 
	 
	 
	500
	 

	B
	Điều chỉnh vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (Đầu tư phát triển quỹ đất và đo đạc bản đồ địa chính)
	6.800
	6.226
	574
	 
	 
	 
	574
	

	1
	Hỗ trợ chi phí GPMB dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Phú Thuận, huyện Bình Đại
	6.800
	6.226
	574
	 
	 
	 
	574
	 

	C
	Điều chỉnh vốn đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang
	16.200
	 
	16.200
	 
	 
	 
	16.200
	 

	1
	Cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù Lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng (giai đoạn 1)
	16.200
	 
	16.200
	 
	 
	 
	16.200
	 

	D
	Điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 
	238.202
	131.570
	106.632
	60.635
	60.635
	12.600
	58.597
	 

	1
	Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre
	 
	 
	 
	6.200
	6.200
	6.200
	 
	Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn để đối ứng GPMB 

	2
	Dự án Tôn tạo, trùng tu và mở rộng tượng đài chiến thắng Lộ Thơ
	2.000
	 
	2.000
	 
	 
	 
	2.000
	 

	3
	Hồ bơi tỉnh Bến Tre
	2.800
	503
	2.297
	525
	525
	 
	1.772
	 

	4
	Dự án Tăng cường trang thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán hình ảnh và điều trị Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu 
	5.000
	4.317
	683
	150
	150
	 
	533
	 

	5
	Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bến Tre
	24.000
	5.734
	18.266
	5.266
	5.266
	 
	13.000
	 

	6
	Bệnh viện Đa khoa Hàm Long
	8.700
	4.865
	3.835
	3.315
	3.315
	 
	520
	 

	7
	Trường THPT Long Thới, huyện Chợ Lách
	17.000
	12.534
	4.466
	3.866
	3.866
	 
	600
	 

	8
	Trường THCS Sơn Phú, huyện Giồng Trôm
	9.000
	4.381
	4.619
	1.619
	1.619
	 
	3.000
	 

	9
	Trường THCS thành phố Bến Tre
	35.550
	11.190
	24.360
	10.650
	10.650
	 
	13.710
	 

	10
	 Trường Mầm non Họa Mi TPBT
	9.000
	540
	8.460
	68
	68
	 
	8.392
	 

	11
	Trường THCS Sơn Đông
	11.000
	8.344
	2.656
	1.100
	1.100
	 
	1.556
	 

	12
	Trường MN Trúc Giang
	5.000
	4.831
	169
	40
	40
	 
	129
	 

	13
	Truường TH Hương Mỹ 2
	10.000
	389
	9.611
	5.142
	5.142
	 
	4.469
	 

	14
	Trường Mầm non Tân Trung
	3.205
	2.605
	600
	507
	507
	 
	93
	 

	15
	Trường THCS Tân Trung
	2.000
	1.955
	45
	 
	 
	 
	45
	 

	16
	Trường Mẫu giáo Phú Túc
	7.747
	2.374
	5.373
	5.199
	5.199
	 
	174
	 

	17
	Đường vào Trung tâm xã Tường Đa
	4.800
	3.694
	1.106
	 
	 
	 
	1.106
	 

	18
	Nâng cấp, cải tạo đường liên xã Phước Mỹ Trung - Thành An, huyện MCB
	5.000
	2.042
	2.958
	2.262
	2.262
	 
	696
	 

	19
	Trường mẫu giáo Hòa Lộc, huyện MCB
	12.000
	11.398
	602
	374
	374
	 
	228
	 

	20
	Trường Tiểu học Thành An, huyện MCB
	6.500
	5.711
	789
	434
	434
	 
	355
	 

	21
	Trường Mầm non Tân Thanh Tây, huyện MCB
	6.100
	5.787
	313
	48
	48
	 
	265
	 

	22
	Trường TH Tân Thiềng A
	14.000
	9.593
	4.407
	3.071
	3.071
	 
	1.336
	 

	23
	Trường THCS Long Thới
	1.500
	1.114
	386
	39
	39
	 
	347
	 

	24
	Trường TH Vĩnh Thành B
	5.500
	3.194
	2.306
	649
	649
	 
	1.657
	 

	25
	Trường MG Thới Thuận
	5.400
	4.126
	1.274
	54
	54
	 
	1.220
	 

	26
	Trường TH Thới Thuận
	4.000
	3.547
	453
	46
	46
	 
	407
	 

	27
	Trường THCS Đỗ Hữu Phương
	11.800
	7.870
	3.930
	3.094
	3.094
	 
	836
	 

	28
	Xây dựng kết hợp cải tạo, sửa chữa CSVC Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Bình Đại
	3.600
	2.932
	668
	517
	517
	 
	151
	 

	29
	Trường THCS An Qui
	6.000
	6.000
	 
	6.400
	6.400
	6.400
	 
	Bổ sung vốn để thanh quyết toán công trình

	E
	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn từ các nguồn vốn  đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức; vốn từ nguồn thu sử dụng đất; vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết; vốn từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang
	23.606
	3.744
	19.862
	 
	85.051
	65.189
	 
	 

	1
	CSHT Khu công nghiệp Phú Thuận
	23.606
	3.744
	19.862
	 
	85.051
	65.189
	 
	Bổ sung tăng từ nguồn vốn  đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức 2.418 triệu đồng; vốn từ nguồn thu sử dụng đất 574 triệu đồng; vốn từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang 16.200 triêu đồng và vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết 45.997 triệu đồng.


PHỤ LỤC II

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 
KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2020

TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
	Giải ngân KH vốn năm 2019 đến hết 31/01/2020
	Số vốn kéo dài thời gian  giải ngân KH vốn năm 2019 sang năm 2020
	Dự kiến  giải ngân kế hoạch vốn kéo dài đến 31/8/2020
	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	Điều chỉnh tăng
	Điều chỉnh giảm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	TỔNG CỘNG
	63.174
	47.745
	15.429
	9.437
	15.429
	5.992
	5.992
	 

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	63.174
	47.745
	15.429
	9.437
	15.429
	5.992
	5.992
	 

	1
	Nâng cấp, mở rộng đường ĐA 01 ( lộ Tổ 12, 13 ấp Mỹ An A) đoạn giáp lộ Tiểu dự án đến giáp Lộ Giồng Xoài, xã Mỹ Thạnh An
	1.205
	1.200
	5
	5
	20
	15
	 
	 

	2
	Nâng cấp, mở rộng Đường ĐX 01 (Lộ Đồng Cánh trên) đoạn từ ĐT 884 đến kênh Thương Binh, xã Sơn Đông
	1.285
	1.239
	46
	17
	17
	 
	29
	 

	3
	Nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND xã cũ thành nhà Văn hóa và 05 phòng chức năng, xã Sơn Đông
	1.930
	1.917
	13
	13
	27
	14
	 
	 

	4
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Bình Phú; Xây dựng mới các phòng chức năng
	5.300
	4.528
	772
	515
	515
	 
	257
	 

	5
	Đường ĐX 01 (Đường lộ Bắc, liên xã Thành Triệu - An Hiệp)
	19
	11
	8
	 
	 
	 
	8
	 

	6
	Đường ĐX 02 (Đường Kênh 3), xã Thành Triệu
	1.360
	1.335
	25
	24
	24
	 
	1
	 

	7
	Đường ĐX 04 (Đường Ba Mạo), xã Thành Triệu
	1.830
	1.734
	96
	93
	93
	 
	3
	 

	8
	Xây dựng cầu Đò, xã Thành Triệu
	2.830
	1.838
	992
	930
	930
	 
	62
	 

	9
	Xây dựng cầu Thành Triệu, xã Thành Triệu
	2.430
	2.167
	263
	146
	146
	 
	117
	 

	10
	Đường ĐA.01 (Đoạn từ ĐT.883 đến Đường ĐX.02), xã Phú Túc
	1.440
	1.393
	47
	 
	 
	 
	47
	 

	11
	Đường ĐX.04 (Đoạn từ Sông Tiền đến Sông Ba Lai), xã Phú Túc
	2.500
	1.753
	747
	 
	 
	 
	747
	 

	12
	Đường ĐA.02 (Đoạn từ giáp Phú Đức - Giáp nhà thờ), xã Phú Túc
	7.100
	4.074
	3.026
	2.157
	2.157
	 
	869
	 

	13
	Xây dựng trụ sở UBND xã Phú Túc
	3.741
	3.532
	209
	178
	178
	 
	31
	 

	14
	Nâng cấp, mở rộng, xây dựng hệ thống thoát nước, bó vỉa và vỉa hè Đường ĐX.01 (Đường vào trung tâm xã), xã Thới Thuận
	2.200
	2.118
	82
	 
	 
	 
	82
	 

	15
	Đường ĐX.01 (đoạn từ Vườn Trăm Công - Cầu Lò Rèn xã Vĩnh Thành), xã Tân Thiềng 
	1.787
	1.721
	66
	 
	 
	 
	66
	 

	16
	Đường ĐX.02 (đoạn từ Chợ Cái Sơn - Tám Châu), xã Tân Thiềng
	2.000
	1.809
	191
	11
	11
	 
	180
	 

	17
	Đường ĐX.03 (đoạn từ Cầu Tư Thông - cầu Trung ương Đoàn), xã Tân Thiềng 
	950
	618
	332
	 
	 
	 
	332
	 

	18
	Đường ĐX.03 (đoạn từ Huyện lộ 38- cầu thép không gian), xã Long Thới
	1.678
	1.313
	365
	16
	16
	 
	349
	 

	19
	Nâng cấp Đường ĐA.04 (Đoạn từ ĐX.01 đến Đường ĐX.03), xã Thành An
	2.033
	1.497
	536
	414
	414
	 
	122
	 

	20
	Đường ĐX.01 (Đoạn từ HL.10 đến cầu Trung ương Đoàn), xã Mỹ Hòa
	2.220
	2.156
	64
	 
	 
	 
	64
	 

	21
	Đường ĐA 02 (Lộ vành đai Phú Hào), xã Phú Hưng
	5.810
	2.869
	2.941
	2.111
	2.111
	 
	830
	 

	22
	Đường ĐA.05 (đoạn từ ĐX.01 đến cầu Xẻo Bát), xã Mỹ Thành
	5.788
	2.380
	3.408
	2.593
	2.593
	 
	815
	 

	23
	Đường ĐA.06 (đoạn từ Đê cặp sông Hàm Luông đến xã Sơn Đông), xã Mỹ Thành
	3.526
	2.646
	880
	170
	170
	 
	710
	 

	24
	Cầu Đình, xã Phú Túc, huyện Châu Thành
	2.212
	1.897
	315
	44
	44
	 
	271
	 

	25
	Đường Bờ Kênh xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại
	
	
	
	
	2.000
	2.000
	 
	Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng công trình

	26
	Đường ĐX.01 (đoạn từ giáp xã Châu Hưng đến giáp xã Lộc Thuận), xã Thới Lai
	 
	 
	 
	 
	3.963
	3.963
	 
	Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng công trình


PHỤ LỤC III

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2020

TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAO THÔNG NÔNG THÔN (ĐỀ ÁN 3333)

(Kèm theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)
Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
	Giải ngân KH vốn năm 2019 đến hết 31/01/2020
	Số vốn kéo dài thời gian giải ngân KH vốn năm 2019 sang năm 2020
	Dự kiến  giải ngân kế hoạch vốn kéo dài đến 31/8/2020
	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	Điều chỉnh tăng
	Điều chỉnh giảm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	TỔNG CỘNG
	31.689
	25.732
	5.957
	3.248
	5.957
	2.709
	2.709
	 

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	31.689
	25.732
	5.957
	3.248
	5.957
	2.709
	2.709
	

	1
	Đường ĐX.04 (đoạn từ ĐH.41 đến giáp lộ bờ Dừa), xã Hưng Khánh Trung A, Mỏ Cày Bắc
	1.864
	1.744
	120
	 
	 
	 
	120
	 

	2
	Đường ĐX.04 (đoạn từ nhà ông Ba Phát đến cổng chào ấp Đông An, xã Hòa Lộc)
	2.686
	2.543
	143
	59
	59
	 
	84
	 

	3
	Đường ĐX.04 (Lộ làng nghề), xã An Hiệp (điểm đầu từ QL.57C - điểm cuối giáp ranh xã Tường Đa), Châu Thành
	1.216
	1.129
	87
	 
	 
	 
	87
	 

	4
	Nâng cấp đường ĐX.02 (Đường Giồng Da), xã Phú An Hòa (Đoạn giáp thị trấn Châu Thành đến giáp Lộ Ngang)
	4.226
	3.918
	308
	121
	121
	 
	187
	 

	5
	Đường ĐX.03 (Đoạn từ chùa Vĩnh Thành đến giáp đường ĐA.02, ấp Phước Hựu).
	797
	749
	48
	 
	 
	 
	48
	 

	6
	Đường ĐX.01 (Điểm đầu giáp xã Mỹ Thành - điểm cuối giáp xã An Hiệp).
	2.518
	2.338
	180
	112
	112
	 
	68
	 

	7
	Đường ĐX.01 (Đoạn từ ngã 3 ấp Tiên Chánh đến bến đò Tiên Lợi)
	1.519
	1.410
	109
	 
	 
	 
	109
	 

	8
	Đường ĐX.03 đường Lộ đất (Điểm đầu giáp QL.57C, điểm cuối giáp Cống Cầu Mát)
	1.158
	1.075
	83
	52
	52
	 
	31
	 

	9
	Đường ĐX.02 (điểm đầu giáp ĐX.01 - điểm cuối giáp đường Huỳnh Tấn Phát), xã An Hóa, Châu Thành
	2.730
	2.240
	490
	343
	343
	 
	147
	 

	10
	Đường ĐX.03 (đoạn từ ngã tư Tân Bắc đến nhà ông Lê Văn Tiến ấp Tân Bắc), xã Tân Phú
	2.042
	1.269
	773
	671
	671
	 
	102
	 

	11
	Đường ĐX.05 (Từ ĐH.DK.04 đến ĐH.14)
	894
	731
	163
	 
	 
	 
	163
	 

	12
	Đường ĐX.02 (Đoạn từ ĐH.DK.03 đến cầu Bến huyện)
	2.089
	1.701
	388
	 
	 
	 
	388
	 

	13
	Đường ĐX.01 (Từ ĐH.12 đến ĐX.03)
	569
	208
	361
	313
	313
	 
	48
	 

	14
	Đường ĐX.04 (từ ĐH.DK.05 đến Đường biến đổi khí hậu)
	1.402
	1.070
	332
	 
	 
	 
	332
	 

	15
	Đường ĐX.02 (Đường A2), đường từ ngã 3 Tỉnh Đội đi khu dân cư dự án 146,89 ha)
	2.707
	2.242
	465
	87
	87
	 
	378
	 

	16
	Đường ấp Phong - ĐX.04
	951
	754
	197
	 
	 
	 
	197
	 

	17
	Đường vào Trung tâm xã Bình Thạnh (ĐX.01)
	2.321
	611
	1.710
	1.490
	1.490
	 
	220
	 

	18
	Đường ĐX.06 Đường liên xã Phú Đức -Phú Túc (Từ cầu Phú Long đến giáp cầu Miễu Trắng), xã Phú Đức
	 
	 
	 
	 
	1.500
	1.500
	 
	Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng công trình

	19
	Đường ĐX.03 (từ ĐH.DK.05 đến lộ An Đức), xã Tân Mỹ
	 
	 
	 
	 
	700
	700
	 
	Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng công trình

	20
	Đường ĐX 02 (Từ Quốc lộ 60 đến ranh xã Thành Thới A), xã Thành Thới B
	 
	 
	 
	 
	509
	509
	 
	Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng công trình


PAGE  

