
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


Số: 16/2021/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 14 tháng  10  năm 2021


NGHỊ QUYẾT
  Về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước
 tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 3
(GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;  

Xét Tờ trình số 6081/TTr-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trình thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết về kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn 21.409.950 triệu đồng (hai mươi mốt nghìn, bốn trăm lẻ chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng). Trong đó:
1. Vốn kế hoạch đầu tư được giao là 17.785.936 triệu đồng, bao gồm:
a) Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg: 2.176.398 triệu đồng;
b) Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 627.982 triệu đồng; 
c) Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 5.809.820 triệu đồng; 

d) Vốn bội chi ngân sách địa phương: 166.600 triệu đồng;

đ) Vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước): 6.518.757 triệu đồng (trong đó: thu hồi tạm ứng ngân sách Trung ương là 529.257 triệu đồng);
e) Vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài): 2.486.379 triệu đồng.
2. Các nguồn vốn từ nguồn tăng thu của địa phương 3.624.014 triệu đồng, bao gồm:

a) Vốn từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết: 3.002.508 triệu đồng;
b) Vốn từ nguồn tăng thu sử dụng đất: 614.751 triệu đồng;

c) Vốn từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương: 6.755 triệu đồng.
(Chi tiết theo các Phụ lục I, II, III, IIIa, IV, V đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh với những mục tiêu, nguyên tắc, giải pháp như sau:

a) Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công trên 90% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

b) Hướng vào thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; đầu tư trục động lực phát triển về hướng Đông.

d) Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, sớm đưa công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả, tập trung cho chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án trọng điểm của tỉnh.

đ) Tuân thủ Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.

e) Quy định đầu tư dự án mới giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở phải đảm bảo khả năng ngân sách, không bố trí vượt quá mức đầu tư của ngân sách tỉnh, phải tính toán cân đối cho được vốn để hoàn thành dự án đúng tiến độ, có hiệu quả.

g) Mức vay đầu tư công phải đảm bảo trong trần vay của ngân sách tỉnh và cân đối nhu cầu vay với khả năng trả nợ vay của ngân sách.

h) Quản lý, sử dụng vốn đầu tư công phải đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, hoàn thành sớm công trình, dự án đưa vào sử dụng có hiệu quả.

i) Kiên quyết cắt giảm dự án đầu tư mới chưa cần thiết, không phát sinh đầu tư dự án ngoài kế hoạch, tập trung dồn sức hoàn thành các dự án đã triển khai còn dở dang và dự án được phê duyệt; kiểm soát chặt chẽ dự án đầu tư và bố trí vốn hoàn thành dự án theo đúng Luật Đầu tư công.

k) Ưu tiên tập trung cho các dự án, chương trình trọng điểm cấp bách tạo ra đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

l) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trong đầu tư công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công.

m) Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu, các chủ đầu tư, các địa phương để xảy ra vi phạm, thực hiện kế hoạch đầu tư công kém hiệu quả, lãng phí.

n) Tăng cường mở rộng nhiều hình thức hợp tác đầu tư theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) nhằm mở rộng thêm kênh huy động vốn đầu tư xã hội cho phát triển của tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết đúng theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, kỳ họp thứ 3 (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 10 năm 2021./.
	
	CHỦ TỊCH

Hồ Thị Hoàng Yến


Phụ lục I

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HDND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)


Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nguồn vốn đầu tư
	Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	Ghi chú

	
	
	Số dự án (*)
	Nhu cầu đầu tư 5 năm
giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	Số dự án (*)
	Dự kiến kế hoạch 5 năm
giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	

	
	
	
	Tổng số vốn
	Trong đó:
	
	Tổng số vốn
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	Trong nước
	Nước ngoài
	
	
	Trong nước
	Nước ngoài
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	TỔNG SỐ
	182
	25.826.898
	23.340.519
	2.486.379
	182
	17.785.936
	15.299.557
	2.486.379
	 

	 
	Vốn ngân sách nhà nước
	182
	25.826.898
	23.340.519
	2.486.379
	182
	17.785.936
	15.299.557
	2.486.379
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a)
	Đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
	144
	14.745.674
	14.745.674
	 
	144
	8.780.800
	8.780.800
	 
	 

	 
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định sso 26/2020/QĐ-TTg
	38
	3.396.398
	3.396.398
	 
	38
	2.176.398
	2.176.398
	 
	 

	 
	- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	2
	627.982
	627.982
	 
	2
	627.982
	627.982
	 
	 

	 
	- Xổ số kiến thiết
	103
	10.554.694
	10.554.694
	 
	103
	5.809.820
	5.809.820
	 
	 

	 
	- Bội chi ngân sách địa phương
	1
	166.600 
	166.600
	 
	1
	166.600
	166.600
	 
	 

	b)
	Ngân sách Trung ương
	38
	11.081.224
	8.594.845
	2.486.379
	38
	9.005.136
	6.518.757
	2.486.379
	 

	 
	Các chương trình mục tiêu
	38
	11.081.224
	8.594.845
	2.486.379
	38
	9.005.136
	6.518.757
	2.486.379
	 


Ghi chú:

(*) Bao gồm các danh mục Chương trình/Đề án và Kế hoạch

Phụ lục II

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 
VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NGUỒN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH 
TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2020/QĐ-TTg VÀ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT)

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HDND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)


Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Nhóm dự án
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Lũy kế vốn bố trí từ kế hoạch trung hạn đến hết năm 2020

	
	
	
	
	

	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:

	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại quyết định số 26/2020/QĐ-TTg 
	Trong đó: Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	
	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại quyết định số 26/2020/QĐ-TTg 
	Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất
	Vốn đầu tư từ Nguồn tăng thu ngân sách địa phương

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	9.174.730
	1.509.300
	 
	358.384
	235.755
	 
	2.629
	120.000

	A
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tuyến đường kết nối xung quanh bệnh viện ODA Bệnh viện đa khoa tỉnh (ODA Hàn Quốc)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp Khu sinh học Cái Mơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Hỗ trợ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	Bố trí vốn kế hoạch để triển khai công tác lập quy hoạch của tỉnh (theo Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lập Quy hoạch đô thị 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	E
	Hỗ trợ Hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	G
	Đối ứng đầu tư các dự án thành phần thuộc Chương trình DPO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh và dự án cầu Bình Thới 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	H
	Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	9.174.730
	1.509.300
	 
	358.384
	235.755
	 
	2.629
	120.000

	I
	CÔNG NGHIỆP
	 
	 
	5.073.179
	674.797
	 
	245.533
	122.904
	 
	2.629
	120.000

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	4.581.179
	609.797
	 
	245.533
	122.904
	 
	2.629
	120.000

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	4.581.179
	609.797
	 
	245.533
	122.904
	 
	2.629
	120.000

	1
	Đầu tư xây dựng CSHT Khu Công nghiệp Phú Thuận
	A
	1025/QĐ-UBND ngày 16/5/2019
	3.582.000
	511.104
	 
	216.840
	94.211
	 
	2.629
	120.000

	2
	Đầu tư CSHT phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2)
	B
	2417/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	666.694
	50.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm
	B
	2178/QĐ-UB 16/9/2016
	332.485
	48.693
	 
	28.693
	28.693
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	492.000
	65.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng CSHT khu TĐC phục vụ Khu Công nghiệp Phú Thuận
	B
	2418/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	492.000
	65.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP & PTNT
	 
	 
	1.681.513
	205.654
	 
	14.637
	14.637
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	1.681.513
	205.654
	 
	14.637
	14.637
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	1.681.513
	205.654
	 
	14.637
	14.637
	 
	 
	 

	1
	Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá kết hợp cảng cá Ba Tri
	B
	2314/QĐ-UBND ngày 30/10/2015
	253.282
	57.000
	 
	14.637
	14.637
	 
	 
	 

	2
	Kè chống xói lở bờ sông Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (bờ Nam)
	B
	1155/QĐ-UBND ngày 21/5/2020
	110.780
	20.820
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Dự án Hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
	B
	Đối ứng Bộ NNPTNT
	150.000
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Xây dựng đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền các huyện biển Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú
	B
	2300/QĐ-UBND ngày 24/10/2018
	857.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long (MD-ICRSL) WB9 
	B
	1039/QĐ-UB 9/5/2016
	      310.451 
	             103.834 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Lĩnh vực Văn hóa -Thể thao và Du lịch
	 
	 
	      324.347 
	               30.000 
	                 -   
	                  -   
	                      -   
	                   -   
	                   -   
	                    -   

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	324.347
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	     324.347 
	              30.000 
	                -   
	                  -   
	                     -   
	                  -   
	                  -   
	                   -   

	1
	CSHT phục vụ du lịch các xã ven sông Tiền (giai đoạn 2)
	B
	2848/QĐ-UBND 31/12/2015; 390/QĐ-UBND ngày 26/02/2016
	      324.347 
	               30.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	LĨNH VỰC CÔNG CỘNG
	 
	 
	1.523.306
	224.154
	 
	60.014
	60.014
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	1.523.306
	224.154
	 
	60.014
	60.014
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	1.523.306
	224.154
	 
	60.014
	60.014
	 
	 
	 

	1
	Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	B
	363/QĐ-TTg 23/3/2017
	1.481.675
	218.271
	 
	58.287
	58.287
	 
	 
	 

	2
	Công trình Thí điểm nâng cấp, cải tạo công trình trạm xử lý phân bùn thải bể tự hoại thành phố Bến Tre
	C
	2042/QĐ-UBND ngày 18/9/2019
	5.947
	2.087
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Dự án tăng cường QL đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)
	B
	1236/QĐ-BTNMT 30/5/2016
	35.684
	3.796
	 
	1.727
	1.727
	 
	 
	 

	V
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - ĐẢNG ĐOÀN THỂ
	 
	 
	160.992
	154.295
	 
	37.200
	37.200
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	55.976
	49.900
	 
	37.200
	37.200
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	55.976
	49.900
	 
	37.200
	37.200
	 
	 
	 

	1
	Chỉnh trang khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
	C
	2101/QĐ-UBND 04/10/2018
	        31.592 
	28.000
	 
	23.000
	23.000
	 
	 
	 

	2
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh (giai đoạn 2)
	C
	2346/QĐ-SXD 31/10/2018
	        24.384 
	               21.900 
	 
	14.200
	14.200
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	105.016
	104.395
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khu hành chính xã Phước Thạnh
	C
	1841/QĐ-UBND ngày 03/8/2020
	        14.000 
	               14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khu hành chính xã An Thạnh
	C
	1149/QĐ-UBND ngày 27/5/2021
	        14.000 
	               14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Khu hành chính xã Đại Hòa Lộc
	C
	408/QĐ-SXD ngày 10/11/2020
	        14.000 
	               14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Khu hành chính xã Tân Xuân
	C
	407/QĐ-SXD ngày 09/11/2020
	        14.000 
	               14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Khu hành chính xã Phước Ngãi
	C
	413/QĐ-SXD ngày 11/11/2020
	        14.000 
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
	C
	518/QĐ-UBND ngày 16/3/2021
	          5.016 
	4.395
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở các ban đảng Tỉnh ủy
	C
	2979/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	        30.000 
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG
	 
	 
	411.393
	220.400
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	5.500
	5.500
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	5.500
	5.500
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng nơi tạm giữ phương tiện thủy, tang vật vi phạm
	C
	204/QĐ-SXD ngày 31/10/2019
	          5.500 
	                 5.500 
	 
	            1.000 
	               1.000 
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	405.893
	214.900
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở làm việc Ban CHQS và nhà ở dân quân xã, phường thị trấn (giai đoạn 2)
	B
	2835/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
	62.000
	62.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng các hạng mục thuộc Bộ CHQS tỉnh Bến Tre/Quân khu 9 (Doanh trại Ban CHQS huyện Giồng Trôm)
	B
	Đối ứng Bộ Quốc phòng
	244.000
	54.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Mở rộng kho đạn tỉnh
	B
	2838/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường bắn Bộ CHQS tại xã Thừa Đức huyện Bình Đại
	C
	2836/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Trạm kiểm soát Biên phòng Hàm Luông
	C
	2468/QĐ-UBND ngày 30/09/2020
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Mua sắm trang thiết bị doanh cụ cho Sở chỉ huy Biên phòng tỉnh
	C
	2704/QĐ-UBND ngày 20/10/2020
	9.700
	9.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Mở rộng khu vực trường bắn, thao trường huấn luyện Sở Chỉ huy phục vụ huấn luyện diễn tập, hội thi, hội thao của LLVT tỉnh
	C
	461/QĐ-SXD ngày 27/11/2020
	6.700
	6.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 Doanh trại Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực huyện Ba Tri
	C
	2963/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	21.993
	21.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Hoàn thiện đường nội bộ Trụ sở công an tỉnh Bến Tre
	C
	447/QĐ-UBND ngày 16/11/2020
	          7.000 
	                 7.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	Phân cấp huyện - thành phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Chi phí thẩm định quyết toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	Quỹ phát triển đất của Tỉnh; Đầu tư phát triển quỹ đất và đo đạc bản đồ địa chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục II

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025
VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NGUỒN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2020/QĐ-TTg VÀ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT) (tiếp theo)

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HDND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)


Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Nhóm dự án
	Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 
	Ghi chú

	
	
	
	Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 
	Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 
	

	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	 
	

	
	
	
	
	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg
	Trong đó
	Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất
	Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
	
	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg
	Trong đó:
	Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất
	Vốn đầu tư từ Nguồn tăng thu ngân sách địa phương
	Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
	

	
	
	
	
	
	Thu hồi tạm ứng ngân sách
	Thanh toán nợ đọng
	
	
	
	
	
	Thu hồi tạm ứng ngân sách
	Thanh toán nợ đọng
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	13=14+17
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	 
	22
	23
	24
	25
	 
	26
	27

	 
	TỔNG SỐ
	 
	4.753.994
	3.345.261
	 
	 
	627.982
	614.751
	166.000
	3.592.486
	2.176.398
	 
	 
	627.982
	614.751
	6.755
	166.600
	 

	A
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	70.000
	70.000
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Danh mục công trình được phân bổ theo Kế hoạch vốn hàng năm

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tuyến đường kết nối xung quanh bệnh viện ODA Bệnh viện đa khoa tỉnh (ODA Hàn Quốc)
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp Khu sinh học Cái Mơn
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Hỗ trợ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	 
	1.000.000
	1.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	250.000
	250.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ưu tiên bố trí GPMB cho Cụm công nghiệp đáp ứng đầy đủ thủ tục đầu tư. Danh mục chi tiết được phân bổ theo Kế hoạch vốn hàng năm

	C
	Bố trí vốn kế hoạch để triển khai công tác lập quy hoạch của tỉnh (theo Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017)
	 
	137.785
	137.785
	 
	 
	 
	 
	 
	76.285
	76.285
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Danh mục chi tiết được phân bổ theo Kế hoạch vốn hàng năm

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lập Quy hoạch đô thị 
	 
	76.500
	76.500
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	 
	61.285
	61.285
	 
	 
	 
	 
	 
	61.285
	61.285
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
	 
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Danh mục chi tiết được phân bổ theo Kế hoạch vốn hàng năm

	E
	Hỗ trợ Hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã
	 
	200.000
	200.000
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Danh mục chi tiết được phân bổ theo Kế hoạch vốn hàng năm

	G
	Đối ứng đầu tư các dự án thành phần thuộc Chương trình DPO
	 
	120.000
	120.000
	 
	 
	 
	 
	 
	75.000
	75.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh và dự án cầu Bình Thới 2
	 
	120.000
	120.000
	 
	 
	 
	 
	 
	75.000
	75.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Triển khai chi tiết khi Thủ tướng phê duyệt chương trình DPO. Chi GPMB cầu Bình Thới 2

	H
	Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
	 
	166.000
	 
	 
	 
	 
	 
	166.000
	166.600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166.600
	 

	I
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	3.030.209
	1.787.476
	 
	 
	627.982
	614.751
	 
	2.979.601
	1.730.113
	 
	 
	627.982
	614.751
	6.755
	 
	 

	I
	CÔNG NGHIỆP
	 
	422.509
	409.605
	 
	 
	 
	12.904
	 
	429.264
	409.605
	 
	 
	 
	12.904
	6.755
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	357.509
	344.605
	 
	 
	 
	12.904
	 
	364.264
	344.605
	 
	 
	 
	12.904
	6.755
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	357.509
	344.605
	 
	 
	 
	12.904
	 
	364.264
	344.605
	 
	 
	 
	12.904
	6.755
	 
	 

	1
	Đầu tư xây dựng CSHT Khu Công nghiệp Phú Thuận
	A
	287.509
	274.605
	 
	 
	 
	12.904
	 
	294.264
	274.605
	 
	 
	 
	12.904
	6.755
	 
	Đầu tư hạ tầng hạng mục chính; phần còn lại sử dụng tiền thuê đất của nhà đầu tư để tiếp tục đầu tư

	2
	Đầu tư CSHT phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2)
	B
	50.000
	50.000
	 
	 
	 
	 
	 
	50.000
	50.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đầu tư hạ tầng hạng mục chính; phần còn lại sử dụng tiền thuê đất của nhà đầu tư để tiếp tục đầu tư

	3
	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm
	B
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đầu tư hạ tầng hạng mục chính; phần còn lại sử dụng tiền thuê đất của nhà đầu tư để tiếp tục đầu tư

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	65.000
	65.000
	 
	 
	 
	 
	 
	65.000
	65.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng CSHT khu TĐC phục vụ Khu Công nghiệp Phú Thuận
	B
	65.000
	65.000
	 
	 
	 
	 
	 
	65.000
	65.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ưu tiên đầu tư đảm bảo tái định cư Khu CN Phú Thuận

	II
	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP & PTNT
	 
	191.017
	191.017
	 
	 
	 
	 
	 
	190.654
	190.654
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	191.017
	191.017
	 
	 
	 
	 
	 
	190.654
	190.654
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	191.017
	191.017
	 
	 
	 
	 
	 
	190.654
	190.654
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá kết hợp cảng cá Ba Tri
	B
	42.363
	42.363
	 
	 
	 
	 
	 
	42.000
	42.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đối ứng vốn NSTW 

	2
	Kè chống xói lở bờ sông Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (bờ Nam)
	B
	20.820
	20.820
	 
	 
	 
	 
	 
	20.820
	20.820
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đối ứng vốn NSTW 

	3
	Dự án Hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
	B
	4.000
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	4.000
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đối ứng vốn Bộ NNPTNT

	4
	Xây dựng đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền các huyện biển Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú
	B
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đối ứng vốn NSTW 

	5
	Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long (MD-ICRSL) WB9 
	B
	103.834
	103.834
	 
	 
	 
	 
	 
	103.834
	103.834
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đối ứng vốn dự án ODA

	III
	Lĩnh vực Văn hóa -Thể thao và Du lịch
	 
	        30.000 
	          30.000 
	              -   
	              -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	           30.000 
	           30.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	        30.000 
	          30.000 
	             -   
	             -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	          30.000 
	          30.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	CSHT phục vụ du lịch các xã ven sông Tiền (giai đoạn 2)
	B
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đối ứng vốn NSTW 

	IV
	LĨNH VỰC CÔNG CỘNG
	 
	164.140
	164.140
	 
	 
	 
	 
	 
	164.140
	164.140
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	164.140
	164.140
	 
	 
	 
	 
	 
	164.140
	164.140
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	164.140
	164.140
	 
	 
	 
	 
	 
	164.140
	164.140
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	B
	159.984
	159.984
	 
	 
	 
	 
	 
	159.984
	159.984
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Công trình Thí điểm nâng cấp, cải tạo công trình trạm xử lý phân bùn thải bể tự hoại thành phố Bến Tre
	C
	2.087
	2.087
	 
	 
	 
	 
	 
	2.087
	2.087
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đối ứng với vốn viện trợ ODA không hoàn lại

	3
	Dự án tăng cường QL đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)
	B
	2.069
	2.069
	 
	 
	 
	 
	 
	2.069
	2.069
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đối ứng vốn dự án ODA

	V
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - ĐẢNG ĐOÀN THỂ
	 
	117.095
	117.095
	 
	 
	 
	 
	 
	117.095
	117.095
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	12.700
	12.700
	 
	 
	 
	 
	 
	12.700
	12.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	12.700
	12.700
	 
	 
	 
	 
	 
	12.700
	12.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chỉnh trang khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
	C
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh (giai đoạn 2)
	C
	7.700
	7.700
	 
	 
	 
	 
	 
	7.700
	7.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	104.395
	104.395
	 
	 
	 
	 
	 
	104.395
	104.395
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khu hành chính xã Phước Thạnh
	C
	        14.000 
	          14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khu hành chính xã An Thạnh
	C
	        14.000 
	          14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Khu hành chính xã Đại Hòa Lộc
	C
	        14.000 
	          14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Khu hành chính xã Tân Xuân
	C
	        14.000 
	          14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Khu hành chính xã Phước Ngãi
	C
	        14.000 
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
	C
	           4.395 
	4.395
	 
	 
	 
	 
	 
	4.395
	4.395
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở các ban đảng Tỉnh ủy
	C
	        30.000 
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG
	 
	212.700
	212.700
	 
	 
	 
	 
	 
	155.700
	155.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng nơi tạm giữ phương tiện thủy, tang vật vi phạm
	C
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	208.200
	208.200
	 
	 
	 
	 
	 
	151.200
	151.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở làm việc Ban CHQS và nhà ở dân quân xã, phường thị trấn (giai đoạn 2)
	B
	62.000
	62.000
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Triển khai đầu tư giai đoạn 1, chuyển tiếp đầu tư giai đoạn 2 sau năm 2025

	2
	Xây dựng các hạng mục thuộc Bộ CHQS tỉnh Bến Tre/Quân khu 9 (Doanh trại Ban CHQS huyện Giồng Trôm)
	B
	47.300
	47.300
	 
	 
	 
	 
	 
	47.300
	47.300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đối ứng GPMB cho dự án do Bộ Quốc phòng đầu tư trên địa bàn

	3
	Mở rộng kho đạn tỉnh
	B
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	 
	 
	25.000
	25.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Triển khai đầu tư giai đoạn 1, chuyển tiếp đầu tư giai đoạn 2 sau năm 2025 (ưu tiên tập trung đầu tư từ nguồn dự bị động viên hàng năm BTC phân bổ) 

	4
	Trường bắn Bộ CHQS tại xã Thừa Đức huyện Bình Đại
	C
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bộ QP đang đầu tư các hạng mục chính, tỉnh hỗ trợ đầu tư các hạng mục phụ còn lại

	5
	Trạm kiểm soát Biên phòng Hàm Luông
	C
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Mua sắm trang thiết bị doanh cụ cho Sở chỉ huy Biên phòng tỉnh
	C
	9.700
	9.700
	 
	 
	 
	 
	 
	9.700
	9.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Mở rộng khu vực trường bắn, thao trường huấn luyện Sở Chỉ huy phục vụ huấn luyện diễn tập, hội thi, hội thao của LLVT tỉnh
	C
	6.700
	6.700
	 
	 
	 
	 
	 
	6.700
	6.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 Doanh trại Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực huyện Ba Tri
	C
	21.000
	21.000
	 
	 
	 
	 
	 
	21.000
	21.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Hoàn thiện đường nội bộ Trụ sở công an tỉnh Bến Tre
	C
	7.000
	            7.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	Phân cấp huyện - thành phố
	 
	1.400.824
	652.919
	 
	 
	376.789
	371.116
	 
	1.400.824
	652.919
	 
	 
	376.789
	371.116
	 
	 
	Theo Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

	VIII
	Chi phí thẩm định quyết toán
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	Quỹ phát triển đất của Tỉnh; Đầu tư phát triển quỹ đất và đo đạc bản đồ địa chính
	 
	481.924
	 
	 
	 
	251.193
	230.731
	 
	481.924
	 
	 
	 
	251.193
	230.731
	 
	 
	Theo Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh


Phụ lục III
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2021 

ĐẾN NĂM 2025 VỐN TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HDND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)


Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Nhóm dự án
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế vốn bố trí từ kế hoạch trung hạn đến hết năm 2020
	Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 
	Kế hoạch 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 
	

	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT
	Trong đó: Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu XSKT các năm trước chuyển sang
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	 Vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT
	Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu XSKT các năm trước chuyển sang
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT
	Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu XSKT các năm trước chuyển sang
	

	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT
	
	
	
	
	Vốn kế hoạch
	Trong đó
	
	
	Vốn kế hoạch
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi tạm ứng ngân sách
	Thanh toán nợ đọng
	
	
	
	Thu hồi tạm ứng ngân sách
	Thanh toán nợ đọng
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	19.382.253
	10.380.587
	1.792.481
	1.150.674
	641.807
	14.761.048
	10.562.000
	 
	 
	4.199.048
	8.812.328
	5.809.820
	 
	 
	3.002.508
	 

	A
	Hỗ trợ đầu tư Chương trình Xây dựng nông thôn mới 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.900.000
	3.000.000
	 
	 
	900.000
	1.000.000
	590.000
	 
	 
	410.000
	 

	B
	Bố trí thanh toán vốn tất toán, quyết toán, thanh toán khối lượng các công trình hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.000
	50.000
	 
	 
	 
	30.000
	20.000
	 
	 
	10.000
	Danh mục công trình phân bổ theo kế hoạch vốn hàng năm

	C
	Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229.442
	 
	 
	 
	229.442
	229.442
	 
	 
	 
	229.442
	 

	 
	Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29.442
	 
	 
	 
	29.442
	29.442
	 
	 
	 
	29.442
	 

	 
	Tạm ứng Kho bạc Nhà nước cho dự án Đầu tư xây dựng CSHT Khu công nghiệp Phú Thuận
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200.000
	 
	 
	 
	200.000
	200.000
	 
	 
	 
	200.000
	Hoàn trả theo quy định

	D
	Đối ứng đầu tư các dự án thành phần thuộc Chương trình DPO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000.000
	1.000.000
	 
	 
	1.000.000
	885.907
	49.000
	 
	 
	836.907
	 

	 
	Xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh và dự án cầu Bình Thới 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000.000
	1.000.000
	 
	 
	1.000.000
	885.907
	49.000
	 
	 
	836.907
	Triển khai chi tiết khi Thủ tướng phê duyệt chương trình DPO. Chi GPMB cầu Bình Thới 2

	E
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	5.000
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	5.000
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         2.000 
	 
	 
	 
	2.000
	Đối ứng vốn dự án ODA khi  Hiệp định ký kết

	G
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	19.382.253
	10.380.587
	1.792.481
	1.150.674
	641.807
	8.571.606
	6.507.000
	 
	 
	2.064.606
	6.661.979
	5.150.820
	 
	 
	1.511.159
	 

	I
	CÔNG NGHIỆP
	 
	 
	5.510.119
	4.550.174
	847.458
	336.547
	510.911
	3.702.716
	2.058.048
	 
	 
	1.644.668
	2.095.907
	965.686
	 
	 
	1.130.221
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	5.018.119
	4.128.174
	825.458
	314.547
	510.911
	3.302.716
	1.658.048
	 
	 
	1.644.668
	1.695.907
	865.686
	 
	 
	830.221
	 

	a)
	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
	 
	 
	436.940
	106.792
	 
	 
	 
	106.792
	 
	 
	 
	106.792
	106.792
	 
	 
	 
	106.792
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng CSHT khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2)
	B
	588/QĐ-UBND 30/3/2012
	       436.940 
	106.792
	 
	 
	 
	106.792
	 
	 
	 
	106.792
	106.792
	 
	 
	 
	106.792
	Chuyển từ tạm ứng sang cấp phát

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	4.581.179
	4.021.382
	825.458
	314.547
	510.911
	3.195.924
	1.658.048
	 
	 
	1.537.876
	1.589.115
	865.686
	 
	 
	723.429
	 

	1
	Đầu tư xây dựng CSHT Khu công nghiệp Phú Thuận
	A
	1025/QĐ-UBND 16/5/2019
	3.582.000
	3.120.896
	583.020
	102.109
	480.911
	2.537.876
	1.000.000
	 
	 
	1.537.876
	1.414.115
	795.686
	 
	 
	618.429
	Đầu tư hạ tầng hạng mục chính; phần còn lại sử dụng tiền thuê đất của nhà đầu tư để tiếp tục đầu tư

	2
	Đầu tư CSHT phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2)
	B
	2417/QĐ-UBND 31/10/2019
	666.694
	616.694
	237.221
	207.221
	30.000
	379.473
	379.473
	 
	 
	 
	110.000
	20.000
	 
	 
	90.000
	Đầu tư hạ tầng hạng mục chính; phần còn lại sử dụng tiền thuê đất của nhà đầu tư để tiếp tục đầu tư

	3
	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm
	B
	2178/QĐ-UBND 16/9/2016
	332.485
	283.792
	5.217
	5.217
	 
	278.575
	278.575
	 
	 
	 
	65.000
	50.000
	 
	 
	15.000
	Đầu tư hạ tầng hạng mục chính; phần còn lại sử dụng tiền thuê đất của nhà đầu tư để tiếp tục đầu tư

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	492.000
	422.000
	22.000
	22.000
	 
	400.000
	400.000
	 
	 
	 
	400.000
	100.000
	 
	 
	300.000
	 

	1
	Xây dựng CSHT khu TĐC phục vụ Khu Công nghiệp Phú Thuận
	B
	2418/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	492.000
	422.000
	22.000
	22.000
	 
	400.000
	400.000
	 
	 
	 
	400.000
	100.000
	 
	 
	300.000
	Ưu tiên đầu tư hoàn thành đảm bảo tái định cư Khu CN Phú Thuận

	II
	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	 
	 
	1.027.772
	195.100
	22.805
	22.805
	 
	172.295
	155.195
	 
	 
	17.100
	172.293
	155.193
	 
	 
	17.100
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	1.013.672
	186.000
	19.598
	19.598
	 
	166.402
	149.302
	 
	 
	17.100
	166.400
	149.300
	 
	 
	17.100
	 

	a)
	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
	 
	 
	275.000
	36.200
	 
	 
	 
	36.200
	36.200
	 
	 
	 
	36.200
	36.200
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù Lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng
	B
	2322/QĐ-UB 26/10/2018
	275.000
	36.200
	 
	 
	 
	36.200
	36.200
	 
	 
	 
	36.200
	36.200
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	738.672
	149.800
	19.598
	19.598
	 
	130.202
	113.102
	 
	 
	17.100
	130.200
	113.100
	 
	 
	17.100
	 

	1
	Dự án tái định cư khẩn cấp sạt lở bờ sông Bến Tre
	C
	1283/QĐ-UB 19/6/2018
	41.700
	21.700
	4.500
	4.500
	 
	17.200
	17.200
	 
	 
	 
	17.200
	17.200
	 
	 
	 
	 

	2
	Mở rộng cầu tàu Cảng cá Bình Đại
	C
	2394/QĐ-UB 30/10/2019
	20.000
	20.000
	5.000
	5.000
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 

	3
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải phục vụ cảng cá Ba Tri
	C
	2759/QĐ-UB 26/10/2020
	25.000
	25.000
	98
	98
	 
	24.902
	24.902
	 
	 
	 
	24.900
	24.900
	 
	 
	 
	 

	4
	Gia cố sạt lở đê Tân Bắc xã Tân Phú và đê Cồn Dơi xã Phú Đức huyện Châu Thành
	C
	2359/QĐ-UB 30/10/2019
	43.000
	43.000
	10.000
	10.000
	 
	33.000
	33.000
	 
	 
	 
	33.000
	33.000
	 
	 
	 
	 

	5
	Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre
	B
	132/HĐND-TH ngày 20/3/2017
	215.401
	            13.961 
	 
	 
	 
	13.961
	 
	 
	 
	13.961
	13.961
	 
	 
	 
	13.961
	Đối ứng vốn ngân sách Trung ương

	6
	Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản huyện Bình Đại
	B
	4447/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/10/2016
	83.120
	              3.139 
	 
	 
	 
	3.139
	 
	 
	 
	3.139
	3.139
	 
	 
	 
	3.139
	Đối ứng vốn ngân sách Trung ương

	7
	Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long (MD-ICRSL) WB9 
	B
	1039/QĐ-UB 9/5/2016
	        310.451 
	               23.000 
	 
	 
	 
	23.000
	23.000
	 
	 
	 
	23.000
	23.000
	 
	 
	 
	Đối ứng vốn dự án ODA

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	14.100
	9.100
	3.207
	3.207
	 
	5.893
	5.893
	 
	 
	 
	5.893
	5.893
	 
	 
	 
	 

	1
	Cở sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phòng, chống cháy rừng đặc dụng xã Thạnh Phong và xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú (giai đoạn 2)
	C
	260/QĐ-UB 8/6/2020
	          9.500 
	              4.500 
	          3.207 
	          3.207 
	 
	           1.293 
	          1.293 
	 
	 
	 
	           1.293 
	           1.293 
	 
	 
	 
	Đối ứng vốn ngân sách Trung ương

	2
	Xử lý nước thải khu vực cảng cá An Nhơn 
	C
	618/QĐ-UB 21/3/2021
	          4.600 
	              4.600 
	 
	 
	 
	           4.600 
	          4.600 
	 
	 
	 
	           4.600 
	           4.600 
	 
	 
	 
	Đầu tư theo yêu cầu của Bộ TNMT

	III
	LĨNH VỰC CÔNG CỘNG
	 
	 
	1.481.675
	353.394
	48.394
	29.000
	19.394
	305.000
	225.000
	 
	 
	80.000
	305.000
	225.000
	 
	 
	80.000
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	1.481.675
	353.394
	48.394
	29.000
	19.394
	305.000
	225.000
	 
	 
	80.000
	305.000
	225.000
	 
	 
	80.000
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	1.481.675
	353.394
	48.394
	29.000
	19.394
	305.000
	225.000
	 
	 
	80.000
	305.000
	225.000
	 
	 
	80.000
	 

	1
	Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	B
	363/QĐ-TTg 23/3/2017
	1.481.675
	353.394
	48.394
	29.000
	19.394
	305.000
	225.000
	 
	 
	80.000
	305.000
	225.000
	 
	 
	80.000
	Đối ứng vốn đối với dự án ODA

	IV
	 LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	 
	 
	2.558.532
	982.930
	203.621
	183.621
	20.000
	779.309
	779.309
	 
	 
	 
	754.166
	753.166
	 
	 
	1.000
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	1.046.160
	459.608
	203.621
	183.621
	20.000
	255.987
	255.987
	 
	 
	 
	255.844
	255.844
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	1.046.160
	459.608
	203.621
	183.621
	20.000
	255.987
	255.987
	 
	 
	 
	255.844
	255.844
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐT.883 (đường vào cầu Rạch Miễu đến cầu An Hóa)
	B
	781/QĐ-UB 01/04/10
	651.283
	98.000
	91.300
	91.300
	 
	6.700
	6.700
	 
	 
	 
	6.700
	6.700
	 
	 
	 
	 

	2
	Đường vào Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Ba Tri
	B
	2343/QĐ-UBND 30/10/2018
	53.807
	47.000
	19.300
	19.300
	 
	27.700
	27.700
	 
	 
	 
	27.557
	27.557
	 
	 
	 
	Đối ứng vốn  ngân sách Trung ương

	3
	Đường ĐH.11 (từ ĐT.887 đến ĐT.885)
	B
	3130/QĐ-UBND ngày 26/12/2017
	60.000
	54.000
	10.000
	10.000
	 
	44.000
	44.000
	 
	 
	 
	44.000
	44.000
	 
	 
	 
	 

	4
	Đường vào Khu tưởng niệm liệt sĩ Trần Văn Ơn (đoạn từ QL60 đến bến đò An Hóa)
	B
	751/QĐ-UBND ngày 31/10/2016
	49.200
	44.000
	10.000
	10.000
	 
	34.000
	34.000
	 
	 
	 
	34.000
	34.000
	 
	 
	 
	 

	5
	Đường giao thông kết hợp đê chống lũ, xăm nhập mặn các xã Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi - Phú Mỹ
	C
	26211/QĐ-UBND ngày 31/10/2016
	29.729
	29.700
	10.000
	10.000
	 
	19.700
	19.700
	 
	 
	 
	19.700
	19.700
	 
	 
	 
	 

	6
	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định, ĐH10 (đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến Bình Thành)
	C
	2336/QĐ-UBND 29/10/2018
	37.141
	37.000
	10.000
	10.000
	 
	27.000
	27.000
	 
	 
	 
	27.000
	27.000
	 
	 
	 
	 

	7
	Xây dựng bến phà tạm để giải quyết ùn tắc giao thông trong thời gian xây dựng cầu Rạch Miễu 2
	C
	1596/QĐ-UB ngày 08/7/2020
	70.000
	55.000
	20.000
	 
	20.000
	35.000
	35.000
	 
	 
	 
	35.000
	35.000
	 
	 
	 
	Hết nhu cầu đầu tư, quyết toán giảm TMĐT

	8
	Xây dựng hệ thống thoát nước vỉa hè cây xanh chiếu sáng trên tuyến QL60 (đoạn đường dẫn vào cầu Rạch Miễu)
	B
	Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 3/8/2016
	95.000
	94.908
	33.021
	33.021
	 
	61.887
	61.887
	 
	 
	 
	61.887
	61.887
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	  1.512.372 
	         523.322 
	 
	 
	 
	      523.322 
	     523.322 
	 
	 
	 
	     498.322 
	     497.322 
	 
	 
	          1.000 
	 

	1
	Xây dựng đường Đê Tây, huyện Bình Đại (Đoạn giáp từ xã Châu Hưng đến Thạnh Trị)
	C
	2981/QĐ-UB 31/12/2019
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	40.000
	        40.000 
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Lộ Tân Bắc (ĐH.19)
	C
	1916/QĐ-UB 07/8/2020
	71.887
	71.000
	 
	 
	 
	71.000
	        71.000 
	 
	 
	 
	70.000
	70.000
	 
	 
	 
	 

	3
	Đường Làng nghề 
	C
	2557/QĐ-UB 08/10/2020
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	15.000
	        15.000 
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	Xã An Thạnh và Đa Phước Hội huyện Mỏ Cày Nam

	4
	Nâng cấp, mở rộng đường huyện 26 (đường vào Trung tâm xã Hòa Lợi)
	C
	1712/QĐ-UB 20/7/2020
	10.200
	10.200
	 
	 
	 
	10.200
	        10.200 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 

	5
	Xây dựng cầu chợ Ba Tri
	C
	2569/QĐ-UB 20/11/2019
	6.500
	6.500
	 
	 
	 
	6.500
	          6.500 
	 
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	 
	 

	6
	Cầu Bà Tư trên tuyến đê biển Bình Đại
	C
	2573/QĐ-UB 20/11/2019
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	5.000
	          5.000 
	 
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	 

	7
	Đường vào Trung tâm xã Tam Hiệp
	C
	2578/QĐ-UB 20/11/2019
	27.000
	27.000
	 
	 
	 
	27.000
	        27.000 
	 
	 
	 
	27.000
	26.000
	 
	 
	1.000
	 

	8
	Cầu Đập Lá xã Phước Mỹ Trung huyện Mỏ Cày Bắc
	C
	1454/QĐ-UB 10/7/2019
	5.622
	5.622
	 
	 
	 
	5.622
	5.622
	 
	 
	 
	5.600
	5.600
	 
	 
	 
	 

	9
	Đường huyện 04 huyện Châu Thành
	C
	1252/QĐ-UB 7/6/2019
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	 

	10
	Cầu Châu Ngao
	C
	2998/QĐ-UB 13/11/2020
	26.163
	26.000
	 
	 
	 
	26.000
	26.000
	 
	 
	 
	25.000
	25.000
	 
	 
	 
	 

	11
	Cầu Bình Đông trên ĐH.23, huyện Mỏ Cày Nam
	C
	3050/QĐ-UBND ngày 20/11/2020
	25.000
	25.000
	 
	 
	 
	25.000
	25.000
	 
	 
	 
	2.722
	2.722
	 
	 
	 
	 

	12
	Đường gom Đường vào Cầu Rạch Miễu 2
	B
	1528/QĐ-UB 12/7/2021
	1.188.000
	200.000
	 
	 
	 
	200.000
	200.000
	 
	 
	 
	200.000
	200.000
	 
	 
	 
	Bố trí vốn GPMB đồng bộ với dự án Cầu Rạch Miễu 2

	13
	Dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyện thuộc địa phận huyện Chợ Lách (ĐH. 34, 35, 37)
	C
	794/QĐ-UB 12/4/2021
	52.000
	52.000
	 
	 
	 
	52.000
	52.000
	 
	 
	 
	52.000
	52.000
	 
	 
	 
	Đề án Làng VH du lịch huyện Chợ Lách

	V
	LĨNH VỰC Y TẾ - XÃ HỘI
	 
	 
	776.531
	754.701
	178.963
	178.963
	 
	575.738
	572.738
	 
	 
	3.000
	575.077
	572.077
	 
	 
	3.000
	 

	V.1
	Y TẾ
	 
	 
	723.970
	707.701
	141.963
	141.963
	 
	565.738
	562.738
	 
	 
	3.000
	565.077
	562.077
	 
	 
	3.000
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	218.900
	202.640
	141.963
	141.963
	 
	60.677
	60.677
	 
	 
	 
	60.677
	60.677
	 
	 
	 
	 

	a)
	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
	 
	 
	86.400
	81.640
	74.640
	74.640
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre
	B
	1557/QĐ-UBND 27/7/2018
	86.400
	81.640
	74.640
	74.640
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	132.500
	121.000
	67.323
	67.323
	 
	53.677
	53.677
	 
	 
	 
	53.677
	53.677
	 
	 
	 
	 

	1
	Tăng cường CSVC ngành Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh
	C
	2126/QĐ-UBND ngày 03/6/2019
	25.000
	24.000
	12.000
	12.000
	 
	12.000
	12.000
	 
	 
	 
	12.000
	12.000
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Khoa Nhi (cũ) để bố trí Khoa Tim mạch Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
	C
	2219/QĐ-UBND ngày 10/10/2019
	20.000
	17.500
	11.893
	11.893
	 
	5.607
	5.607
	 
	 
	 
	5.607
	5.607
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Cải tạo, sửa chữa khoa sản - Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
	C
	230/QĐ-SXD ngày 30/10/2019
	7.500
	7.500
	6.430
	6.430
	 
	1.070
	1.070
	 
	 
	 
	1.070
	1.070
	 
	 
	 
	 

	2
	Trung tâm y tế huyện Mỏ Cày Bắc
	B
	1923/QĐ-UBND 17/9/2018
	80.000
	72.000
	37.000
	37.000
	 
	35.000
	35.000
	 
	 
	 
	35.000
	35.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	505.070
	505.061
	 
	 
	 
	505.061
	502.061
	 
	 
	3.000
	504.400
	501.400
	 
	 
	3.000
	 

	1
	Bệnh viện đa khoa huyện Ba Tri
	B
	3003/QĐ-UBND ngày 16/11/2020
	        60.000 
	            60.000 
	 
	 
	 
	          60.000 
	        60.000 
	 
	 
	 
	         60.000 
	         60.000 
	 
	 
	 
	 

	2
	Bệnh viện Đa khoa Cù lao Minh
	B
	3004/QĐ-UBND ngày 16/11/2020
	        80.000 
	            80.000 
	 
	 
	 
	          80.000 
	        80.000 
	 
	 
	 
	         80.000 
	         80.000 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trung tâm y tế huyện Châu Thành
	C
	2971/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	        20.000 
	            20.000 
	 
	 
	 
	          20.000 
	        20.000 
	 
	 
	 
	         20.000 
	         20.000 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Giồng Trôm
	C
	415/QĐ-SXD ngày 13/11/2020
	        10.600 
	            10.600 
	 
	 
	 
	          10.600 
	        10.600 
	 
	 
	 
	         10.600 
	         10.600 
	 
	 
	 
	 

	5
	Trung tâm y tế huyện Thạnh Phú
	B
	445/QĐ-SXD ngày 13/11/2020
	          5.309 
	              5.300 
	 
	 
	 
	           5.300 
	          5.300 
	 
	 
	 
	           5.300 
	           5.300 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trung tâm y tế huyện Chợ Lách
	C
	284/QĐ-SXD ngày 02/07/2020
	          6.000 
	              6.000 
	 
	 
	 
	           6.000 
	          6.000 
	 
	 
	 
	           6.000 
	           6.000 
	 
	 
	 
	 

	7
	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các Khoa Nội tổng hợp; Nội thần kinh - Nội tiết; Tai mũi họng; Đông y Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
	C
	2991/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	        20.000 
	20.000
	 
	 
	 
	          20.000 
	20.000
	 
	 
	 
	         20.000 
	         20.000 
	 
	 
	 
	 

	8
	Mở rộng mái che khu khám bệnh của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
	C
	84/QĐ-SXD ngày 13/4/2021
	          2.000 
	2.000
	 
	 
	 
	           2.000 
	 
	 
	 
	2.000
	           2.000 
	 
	 
	 
	2.000
	 

	9
	Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Liên khoa Ngoại tổng quát, chấn thương chỉnh hình - phục hồi chức năng, ung bướu, mắt, răng - hàm - mặt, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
	C
	2993/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	        30.000 
	30.000
	 
	 
	 
	          30.000 
	29.000
	 
	 
	1.000
	         30.000 
	         29.000 
	 
	 
	1.000
	 

	10
	Xây mới Khu chạy thận nhân tạo, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
	B
	2992/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	        45.000 
	45.000
	 
	 
	 
	          45.000 
	45.000
	 
	 
	 
	         45.000 
	         45.000 
	 
	 
	 
	 

	11
	Cải tạo tầng trệt khối F1, F2 (Khu Cấp cứu) và Khu khám Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
	B
	 
	          8.000 
	8.000
	 
	 
	 
	           8.000 
	8.000
	 
	 
	 
	           8.000 
	           8.000 
	 
	 
	 
	 

	12
	Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2)
	B
	3005/QĐ-UBND ngày 16/11/2020
	       120.000 
	120.000
	 
	 
	 
	        120.000 
	120.000
	 
	 
	 
	       120.000 
	       120.000 
	 
	 
	 
	 

	13
	Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (50 giường - giai đoạn 1)
	B
	2095/QĐ-UBND ngày 01/9/2021
	        76.590 
	76.590
	 
	 
	 
	          76.590 
	76.590
	 
	 
	 
	         76.000 
	         76.000 
	 
	 
	 
	 

	14
	Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19 cho các Bệnh viện, Bệnh viện dã chiến
	C
	2096/QĐ-UBND ngày 01/9/2021
	        21.571 
	            21.571 
	 
	 
	 
	          21.571 
	21.571
	 
	 
	 
	         21.500 
	         21.500 
	 
	 
	 
	 

	V.2
	XÃ HỘI
	 
	 
	52.561
	47.000
	37.000
	37.000
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	52.561
	47.000
	37.000
	37.000
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	52.561
	47.000
	37.000
	37.000
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bến Tre
	B
	709/QĐ-UBND ngày 26/3/2020
	52.561
	47.000
	37.000
	37.000
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 

	VI
	LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	 
	 
	709.842
	370.255
	37.100
	37.100
	 
	333.155
	221.283
	 
	 
	111.872
	221.172
	99.300
	 
	 
	121.872
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	128.535
	56.472
	37.100
	37.100
	 
	19.372
	17.500
	 
	 
	1.872
	19.372
	17.500
	 
	 
	1.872
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	128.535
	56.472
	37.100
	37.100
	 
	19.372
	17.500
	 
	 
	1.872
	19.372
	17.500
	 
	 
	1.872
	 

	1
	Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Bến Tre
	B
	1884/QĐ-UBND 
02/10/2012
	96.000
	36.200
	27.100
	27.100
	 
	9.100
	9.100
	 
	 
	 
	9.100
	9.100
	 
	 
	 
	 

	2
	Nâng cấp, chuyển chất liệu Tượng đài Đồng Khởi Bến Tre
	C
	739/QĐ-UBND 19/4/2019
	20.542
	18.400
	10.000
	10.000
	 
	8.400
	8.400
	 
	 
	 
	8.400
	8.400
	 
	 
	 
	 

	3
	Khu tưởng niệm liệt sĩ Trần Văn Ơn
	B
	676-QĐ/TWĐTN-VP ngày 30/10/2014, 680-QĐ/TĐN-VP ngày 26/11/2016
	11.993
	1.872
	 
	 
	 
	1.872
	 
	 
	 
	1.872
	1.872
	 
	 
	 
	1.872
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	581.307
	313.783
	 
	 
	 
	313.783
	203.783
	 
	 
	110.000
	201.800
	81.800
	 
	 
	120.000
	 

	1
	Nội thất đền thờ -Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
	C
	3074/QĐ-UBND ngày 23/11/2020
	14.966
	14.900
	 
	 
	 
	14.900
	14.900
	 
	 
	 
	14.900
	14.900
	 
	 
	 
	 

	2
	Chuyển đổi chất liệu phần mỹ thuật tượng đài chiến thắng Lộ Thơ, Tượng đài chiến thắng Giá thẻ và Tượng đài đánh tàu trên sông Giồng Trôm
	C
	2002/QĐ-UBND ngày 23/8/2021
	14.996
	14.900
	 
	 
	 
	14.900
	14.900
	 
	 
	 
	14.900
	14.900
	 
	 
	 
	 

	3
	Cải tạo, sửa chữa Trường năng khiếu Thể dục Thể thao
	C
	308/QĐ-SXD 24/7/2020
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	 

	4
	Khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng Bưng Lạc Địa
	B
	2385/QĐ-UBND ngày 12/10/2021
	89.983
	89.983
	 
	 
	 
	89.983
	29.983
	 
	 
	60.000
	40.000
	 
	 
	 
	40.000
	Chia lại giai đoạn đầu tư, tập trung đầu tư hạng mục di tích Bưng Lạc địa; các hạng mục thương mại nghỉ dưỡng chuyển sang giai đoạn sau

	5
	Xây dựng Bảo tàng tỉnh Bến Tre (giai đoạn 1)
	B
	4584/UBND-TCĐT ngày 05/8/2021
	350.000
	90.000
	 
	 
	 
	90.000
	40.000
	 
	 
	50.000
	50.000
	 
	 
	 
	50.000
	Ưu tiên đầu tư các hạng mục xây dựng; các hạng mục thiết chế, trưng bày tính toán cân đối bổ sung từ các nguồn khác

	6
	Hỗ trợ Bến tàu du lịch thành phố Bến Tre
	B
	3625/QĐ-UBND ngày 28/9/2020
	        12.362 
	              5.000 
	 
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	 

	7
	Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm
	C
	2964/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	        40.000 
	            40.000 
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	 

	8
	Khu dân cư Lạc Địa, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri
	B
	1513/QĐ-UBND ngày 01/7/2021
	52.000
	52.000
	 
	 
	 
	52.000
	52.000
	 
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 
	30.000
	Triển khai trong 2 giai đoạn (giai đoạn 1 hoàn thành khu tái định cư, hạ tầng chính của Khu; phần hạng mục khu dân cư còn lại chuyển sang giai đoạn sau). UBND huyện Ba Tri tính toán lại các phương án đầu tư để triển khai

	VII
	LĨNH VỰC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG - PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH
	 
	 
	388.511
	388.511
	5.000
	5.000
	 
	363.511
	163.511
	 
	 
	200.000
	187.311
	37.311
	 
	 
	150.000
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	20.000
	20.000
	5.000
	5.000
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	20.000
	20.000
	5.000
	5.000
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 

	1
	Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phát triển chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre (giai đoạn 1)
	C
	2400/QĐ-UB ngày 30/10/2019
	20.000
	20.000
	5.000
	5.000
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	368.511
	368.511
	 
	 
	 
	348.511
	148.511
	 
	 
	200.000
	172.311
	22.311
	 
	 
	150.000
	 

	1
	Đầu tư thiết bị phim trường thời sự, văn nghệ chuẩn HD
	C
	2984/QĐ-UB ngày 13/11/2020
	22.000
	22.000
	 
	 
	 
	22.000
	22.000
	 
	 
	 
	22.000
	22.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Đầu tư xe truyền hình lưu động
	C
	2983/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	311
	311
	 
	 
	 
	311
	311
	 
	 
	 
	311
	311
	 
	 
	 
	Hết nhu cầu đầu tư, quyết toán giảm TMĐT

	3
	Kế hoạch số 5837/KH-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số sử dụng vốn NSNN tỉnh Bến Tre 
	B
	5837/KH-UBND ngày 27/9/2021
	346.200
	346.200
	 
	 
	 
	326.200
	126.200
	 
	 
	200.000
	150.000
	 
	 
	 
	150.000
	Điều chuyển, bổ sung giữa nhiệm kỳ (trong giai đoạn cân đối bổ sung từ các nguồn sự nghiệp và vận động hỗ trợ khác bao gổm phương án thuê dịch vụ)

	VIII
	LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	 
	 
	6.906.910
	2.777.556
	449.140
	357.638
	91.502
	2.331.916
	2.331.916
	 
	 
	 
	2.343.087
	2.343.087
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	6.635.712
	2.702.356
	449.140
	357.638
	91.502
	2.253.216
	2.253.216
	 
	 
	 
	2.265.087
	2.265.087
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	6.635.712
	2.702.356
	449.140
	357.638
	91.502
	2.253.216
	2.253.216
	 
	 
	 
	2.265.087
	2.265.087
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Mầm non Trúc Giang
	C
	185/QĐ-SXD ngày 31/10/2018
	12.938
	12.938
	6.000
	1.000
	5.000
	6.938
	6.938
	 
	 
	 
	6.930
	6.930
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường Mầm non Đồng Khởi
	C
	783/QĐ-UBND ngày 24/4/2019
	12.214
	12.214
	4.200
	4.200
	 
	8.014
	8.014
	 
	 
	 
	8.010
	8.010
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Thừa Đức
	C
	2350/QĐ-UBND 30/10/2018
	29.000
	29.000
	16.000
	12.000
	4.000
	13.000
	13.000
	 
	 
	 
	13.000
	13.000
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường THCS Châu Bình
	C
	111/QĐ-UBND, 12/7/2019
	           12.119 
	12.119
	            5.000 
	             5.000 
	 
	7.119
	7.119
	 
	 
	 
	7.100
	7.100
	 
	 
	 
	 

	5
	Trường Tiểu học Hưng Nhượng
	C
	104/QĐ-UBND, 28/6/2019
	           10.990 
	10.990
	            5.000 
	             5.000 
	 
	5.990
	5.990
	 
	 
	 
	5.990
	5.990
	 
	 
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học Tân Thanh
	C
	90/QĐ-SXD, 18/6/2019
	           11.658 
	11.658
	            5.000 
	             5.000 
	 
	6.658
	6.658
	 
	 
	 
	6.650
	6.650
	 
	 
	 
	 

	7
	Trường Tiểu học Phong Điền
	C
	414/QĐ-UBND, 08/3/2019
	           28.410 
	28.410
	            5.000 
	             5.000 
	 
	23.410
	23.410
	 
	 
	 
	23.400
	23.400
	 
	 
	 
	 

	8
	Trường Mẫu giáo An Phú Trung
	C
	2297/QĐ-UBND ngày 24/10/2018
	18.750
	18.750
	13.000
	6.000
	7.000
	5.750
	5.750
	 
	 
	 
	5.750
	5.750
	 
	 
	 
	 

	9
	Trường Tiểu học An Phú Trung
	C
	2298/QĐ-UBND ngày 24/10/2018
	19.650
	19.650
	12.000
	3.000
	9.000
	7.650
	7.650
	 
	 
	 
	7.650
	7.650
	 
	 
	 
	 

	10
	Trường Mầm non Mỹ Chánh
	C
	2295/QĐ-UBND ngày 24/10/2018
	22.750
	22.750
	17.000
	7.000
	10.000
	5.750
	5.750
	 
	 
	 
	5.750
	5.750
	 
	 
	 
	 

	11
	Trường Tiểu học Mỹ Chánh
	C
	2296/QĐ-UBND ngày 24/10/2018
	25.250
	25.250
	17.000
	7.000
	10.000
	8.250
	8.250
	 
	 
	 
	8.250
	8.250
	 
	 
	 
	 

	12
	Trường Tiểu học Vĩnh Hòa
	C
	178/QĐ-SXD, 28/10/2019
	8.750
	8.750
	5.000
	5.000
	 
	3.750
	3.750
	 
	 
	 
	3.750
	3.750
	 
	 
	 
	 

	13
	Trường THCS Ba Mỹ
	C
	167/QĐ-SXD, 26/10/2018
	12.750
	12.750
	8.695
	2.695
	6.000
	4.055
	4.055
	 
	 
	 
	4.055
	4.055
	 
	 
	 
	 

	14
	Trường Tiểu học Mỹ An
	C
	14/QĐ-SXD 29/8/2019
	9.916
	9.916
	5.000
	5.000
	 
	4.916
	4.916
	 
	 
	 
	4.910
	4.910
	 
	 
	 
	 

	15
	Trường Tiểu học Mỹ Hưng
	C
	73/QĐ-SXD 31/6/2019
	10.898
	10.898
	5.000
	5.000
	 
	5.898
	5.898
	 
	 
	 
	5.890
	5.890
	 
	 
	 
	 

	16
	Trường Tiểu học An Qui
	C
	169/QĐ-SXD 14/10/2018
	9.994
	9.994
	4.000
	4.000
	 
	5.994
	5.994
	 
	 
	 
	5.990
	5.990
	 
	 
	 
	 

	17
	Trường Tiểu học Huỳnh Thanh Mua
	C
	162/QĐ-SXD, 09/10/2019
	12.202
	12.202
	5.000
	5.000
	 
	7.202
	7.202
	 
	 
	 
	7.200
	7.200
	 
	 
	 
	 

	18
	Trường Mẫu giáo Giao Thạnh
	C
	181/QĐ-SXD, 28/10/2019
	14.984
	14.984
	5.000
	5.000
	 
	9.984
	9.984
	 
	 
	 
	9.980
	9.980
	 
	 
	 
	 

	19
	Trường Tiểu học Thạnh Ngãi 2
	C
	189/QĐ-SXD, 31/10/2019
	10.950
	10.950
	5.000
	5.000
	 
	5.950
	5.950
	 
	 
	 
	5.950
	5.950
	 
	 
	 
	 

	20
	Trường Tiểu học Hưng Khánh Trung A
	C
	193/QĐ-SXD, 31/10/2019
	8.895
	8.895
	5.000
	5.000
	 
	3.895
	3.895
	 
	 
	 
	3.895
	3.895
	 
	 
	 
	 

	21
	Trường Mầm non Vĩnh Hòa.
	C
	171/QĐ-SXD 31/10/2018
	12.398
	12.398
	6.800
	2.800
	4.000
	5.598
	5.598
	 
	 
	 
	5.590
	5.590
	 
	 
	 
	 

	22
	Trường Tiểu học Hòa Nghĩa B
	C
	176/QĐ-SXD 31/10/2018
	14.350
	14.350
	10.000
	5.000
	5.000
	4.350
	4.350
	 
	 
	 
	4.350
	4.350
	 
	 
	 
	 

	23
	Trường THCS Tân Hưng, huyện Ba Tri
	C
	2216/QĐ-UBND ngày 16/10/2018
	30.814 
	30.814
	23.702 
	10.200 
	13.502
	7.112
	7.112
	 
	 
	 
	7.100
	7.100
	 
	 
	 
	 

	24
	Trường THCS Bùi Sĩ Hùng, huyện Bình Đại
	C
	2342/QĐ-UBND 30/10/2018
	35.577
	35.577
	23.000
	5.000
	18.000
	12.577
	12.577
	 
	 
	 
	12.570
	12.570
	 
	 
	 
	 

	25
	Hỗ trợ đầu tư CSVC, Mua sắm trang thiết bị dạy học thuộc Kế hoạch số 1658/KH-UBND ngày 10/4/2019 về Chương trình sách Giáo khoa giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025
	 
	Kế hoạch số 1658/KH-UBND ngày 10/4/2019
	5.942.000
	2.059.449
	108.772
	108.772
	 
	1.950.677
	1.950.677
	 
	 
	 
	1.965.677
	1.965.677
	 
	 
	 
	Danh mục chi tiết theo Phụ luc đính kèm

	26
	Trường PTCS Tân Mỹ
	C
	2228/QĐ-UBND 17/10/2018
	24.000
	8.400
	 
	 
	 
	8.400
	8.400
	 
	 
	 
	8.400
	8.400
	 
	 
	 
	 

	27
	Trường THCS Tân Hội
	C
	544/QĐ-UB 26/3/2019
	36.000
	22.900
	 
	 
	 
	22.900
	22.900
	 
	 
	 
	22.900
	22.900
	 
	 
	 
	 

	28
	 Trường THCS Thành phố Bến Tre
	B
	2560/QĐ-UB 27/10/2016
	113.095
	91.000
	80.000
	80.000
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	 

	29
	Truường THPT Nhuận Phú Tân
	B
	353/QĐ-UBND ngày 27/02/2019
	59.000
	59.000
	26.277
	26.277
	 
	32.723
	32.723
	 
	 
	 
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	 

	30
	Trường TH Tân Phong
	C
	2357/QĐ-UBND ngày 28/10/2019
	32.000
	32.000
	9.694
	9.694
	 
	22.306
	22.306
	 
	 
	 
	22.000
	22.000
	 
	 
	 
	 

	31
	Trường THCS Thạnh Hải
	C
	1796/QĐ-UBND ngày 22/8/2019
	33.410
	33.400
	8.000
	8.000
	 
	25.400
	25.400
	 
	 
	 
	25.400
	25.400
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	271.198
	75.200
	 
	 
	 
	78.700
	78.700
	 
	 
	 
	78.000
	78.000
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Cao đẳng Bến Tre
	B
	1687/QĐ-UBND ngày 16/7/2020
	200.000
	5.000
	 
	 
	 
	8.500
	8.500
	 
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	 
	Đầu tư cuối giai đoạn

	2
	Trường THCS Trần Hữu Nghiệp, xã Tân Thủy
	C
	2961/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	26.200
	26.200
	 
	 
	 
	26.200
	26.200
	 
	 
	 
	26.000
	26.000
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường Mầm non Họa Mi
	C
	3009/QĐ-UBND ngày 16/11/2020
	34.998
	34.000
	 
	 
	 
	34.000
	34.000
	 
	 
	 
	34.000
	34.000
	 
	 
	 
	 

	4
	Xây dựng dãy phòng học Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thạnh Phú
	C
	1814/QĐ-UBND ngày 29/7/2020
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 

	IX
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - ĐẢNG ĐOÀN THỂ
	 
	 
	5.098
	703
	 
	 
	 
	703
	 
	 
	 
	703
	703
	 
	 
	 
	703
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	82
	82
	 
	 
	 
	82
	 
	 
	 
	82
	82
	 
	 
	 
	82
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	82
	82
	 
	 
	 
	82
	 
	 
	 
	82
	82
	 
	 
	 
	82
	 

	1
	Sửa chữa Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh
	 
	 
	82
	82
	 
	 
	 
	82
	 
	 
	 
	82
	82
	 
	 
	 
	82
	Bố trí vốn thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	5.016
	621
	 
	 
	 
	621
	 
	 
	 
	621
	621
	 
	 
	 
	621
	 

	1
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
	C
	518/QĐ-UBND ngày 16/3/2021
	          5.016 
	621
	 
	 
	 
	621
	 
	 
	 
	621
	621
	 
	 
	 
	621
	 

	X
	AN NINH QUỐC PHÒNG
	 
	 
	        17.263 
	             7.263 
	               -   
	               -   
	                -   
	           7.263 
	               -   
	           -   
	           -   
	           7.263 
	          7.263 
	 
	              -   
	             -   
	           7.263 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	         6.263 
	             6.263 
	              -   
	               -   
	               -   
	          6.263 
	              -   
	           -   
	          -   
	           6.263 
	         6.263 
	               -   
	              -   
	             -   
	          6.263 
	 

	a)
	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
	 
	 
	         3.583 
	             3.583 
	 
	 
	               -   
	          3.583 
	 
	 
	 
	           3.583 
	         3.583 
	 
	 
	 
	          3.583 
	 

	1
	GPMB dự án Đồn biên phòng Cổ Chiên 602 - BCH biên phòng tỉnh Bến Tre
	C
	329/UBND-TCĐT ngày 20/01/2020
	3.583 
	3.583 
	 
	 
	 
	3.583 
	 
	 
	 
	3.583 
	3.583 
	 
	 
	 
	3.583 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	2.680 
	2.680 
	 
	 
	 
	2.680 
	 
	 
	 
	2.680 
	2.680 
	 
	 
	 
	2.680 
	 

	1
	Kho đạn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	 
	 
	2.680 
	2.680 
	 
	 
	 
	2.680 
	 
	 
	 
	2.680 
	2.680 
	 
	 
	 
	2.680 
	Bố trí vốn thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	       11.000 
	             1.000 
	              -   
	               -   
	               -   
	          1.000 
	              -   
	           -   
	          -   
	           1.000 
	         1.000 
	 
	              -   
	             -   
	          1.000 
	 

	1
	Trạm kiểm soát Biên phòng Hàm Luông
	C
	2468/QĐ-UBND ngày 30/09/2020
	11.000
	              1.000 
	 
	 
	 
	           1.000 
	 
	 
	 
	            1.000 
	           1.000 
	 
	 
	 
	           1.000 
	 


PHỤ LỤC III.a

Phân bổ chi tiết danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 - 2025 từ nguồn thu xổ số kiến thiết Hỗ trợ đầu tư CSVC, Mua sắm trang thiết bị dạy học thuộc Kế hoạch số 1658/KH-UBND ngày 10/4/2019 về Chương trình sách Giáo khoa giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 14  tháng 10  năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)


ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Phân loại dự án
	Mã dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	Tổng mức đầu tư 
được duyệt
	Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công hết kế hoạch 2020
	Nhu cầu vốn giai đoạn trung hạn 2021 - 2025
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số QĐ, ngày, tháng, năm phê duyệt
	Tổng mức 
đầu tư
	Tổng số
	Kế hoạch năm 2020
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
 năm 2021
	Nhu cầu Kế hoạch 2022 - 2025
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.260.881
	207.817
	207.817
	1.965.677
	486.198
	1.479.479
	 

	A
	MUA SẮM THIẾT BỊ DẠY HỌC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	699.400
	 
	 
	699.229
	90.000
	609.229
	 

	a)
	Dự án khởi công mới năm 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        699.400 
	                  -   
	                   -   
	            699.229 
	                   90.000 
	                   609.229 
	 

	1
	Dự án mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 cho các trường Tiểu học.
	C
	 
	BQLDA công trình XD&DD
	Toàn địa bàn tỉnh
	Mua sắm thiết bị dạy học
	2021-2022
	3014/QĐ-UBND ngày 16/11/2020
	42.161
	 
	 
	42.000
	20.000
	22.000
	 

	2
	Dự án mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 cho các trường Tiểu học.
	B
	 
	BQLDA công trình XD&DD
	Toàn địa bàn tỉnh
	Mua sắm thiết bị dạy học
	2021-2022
	3015/QĐ-UBND ngày 16/11/2020
	73.400
	 
	 
	73.400
	30.000
	43.400
	 

	3
	Dự án mua sắm thiết bị dạy học dùng chung cho lớp 2 các trường Tiểu học và lớp 6 cho các trường THCS trên địa bàn tỉnh.
	B
	 
	BQLDA công trình XD&DD
	Toàn địa bàn tỉnh
	Mua sắm thiết bị dạy học dùng chung
	2021-2022
	3016/QĐ-UBND ngày 16/11/2020
	90.810
	 
	 
	90.800
	40.000
	50.800
	 

	4
	Dự án mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 cho các trường Tiểu học.
	B
	 
	BQLDA công trình XD&DD
	Toàn địa bàn tỉnh
	Mua sắm thiết bị dạy học
	2022-2023
	2398/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	60.000
	 

	5
	Dự án mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 cho các trường THCS
	B
	 
	BQLDA công trình XD&DD
	Toàn địa bàn tỉnh
	Mua sắm thiết bị dạy học
	2022-2023
	2399/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
	90.000
	 
	 
	90.000
	 
	90.000
	 

	6
	Dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10 cho các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố
	B
	 
	BQLDA công trình XD&DD
	Toàn địa bàn tỉnh
	Mua sắm thiết bị dạy học
	2022-2023
	2400/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
	143.029
	 
	 
	143.029
	 
	143.029
	 

	7
	Dự án mua sắm thiết bị dùng chung cho các trường Tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm GDNN-GDTX  trên địa bàn tỉnh
	B
	 
	BQLDA công trình XD&DD
	Toàn địa bàn tỉnh
	Thiết bị dùng chung
	2022-2023
	2401/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
	200.000
	 
	 
	200.000
	 
	200.000
	 

	B
	HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.561.481
	207.817
	207.817
	1.266.448
	396.198
	870.250
	 

	I
	THÀNH PHỐ BẾN TRE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500
	 
	 
	3.500
	3.500
	 
	 

	a)
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            3.500 
	                  -   
	                   -   
	                 3.500 
	                     3.500 
	                              -   
	 

	1 
	Cải tạo khối hành chính
 và các hạng mục phụ thuộc dự án Trường tiểu học Phú Thọ.
	C
	 
	UBND thành phố Bến tre
	thành phố Bến tre
	Cải tạo, 
sửa chữa
	2021-2022
	số 417/QĐ-SXD ngày 13/11/2020
	3.500
	 
	 
	3.500
	3.500
	 
	 

	II
	HUYỆN MỎ CÀY BẮC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157.938
	12.000
	12.000
	60.900
	28.400
	32.500
	 

	a)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72.975
	12.000
	12.000
	60.500
	28.000
	32.500
	 

	1
	Trường Mẫu giáo Tân Bình
	C
	7816274
	UBND huyện Mỏ Cày Bắc
	xã Tân Bình
	Xây mới 11 phòng học, 11 phòng chức năng, xây dựng các HMP
	2020-2022
	2439/QĐ-UBND,
 31/10/2019
	28.440
	4.000
	4.000
	24.000
	10.000
	14.000
	 

	2
	Trường Trung học cơ sở Tân Bình
	C
	7816275
	UBND huyện Mỏ Cày Bắc
	xã Tân Bình
	Xây dựng mới 16 phòng chức năng, xây dựng các HMP
	2020-2022
	2437/QĐ-UBND,
 31/10/2019
	17.500
	4.000
	4.000
	13.500
	9.000
	4.500
	 

	3
	Trường Mầm non Hưng Khánh Trung A
	C
	7816273
	UBND huyện Mỏ Cày Bắc
	xã Hưng Khánh Trung A
	Xây dựng 9 phòng học, 11 phòng chức năng, xây dựng các HMP
	2020-2022
	2438/QĐ-UBND,
 31/10/2019
	27.035
	4.000
	4.000
	23.000
	9.000
	14.000
	 

	b)
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84.963
	 
	 
	400
	400
	 
	 

	1
	Trường Mẫu giáo Thanh Tân
	C
	 
	UBND huyện Mỏ Cày Bắc
	xã
 Thanh Tân
	Xây dựng 13 phòng học, 14 phòng chức năng, xây dựng các HMP
	2021-2023
	1878/QĐ-UBND ngày 06/8/2021
	37.000
	 
	 
	100
	100
	 
	 


xã

	 Thanh Tân
	Xây dựng 10 phòng học, 02 phòng chức năng, xây dựng các HMP
	2021-2023
	428/QĐ-SXD, 13/11/2020
	14.000
	 
	 
	100
	100
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Hòa Lộc
	C
	 
	UBND huyện Mỏ Cày Bắc
	xã Hòa Lộc 
	Xây dựng 7 phòng học, 02 phòng chức năng, sửa chữa 02 phòng học thành 03 phòng chức năng; các HMP
	2021-2023
	429/QĐ-SXD, 13/11/2020
	11.500
	 
	 
	100
	100
	 
	 

	4
	Trường Trung học cơ sở Hòa Lộc
	C
	 
	UBND huyện Mỏ Cày Bắc
	xã Hòa Lộc 
	Xây dựng 17 phòng chức năng, nhà đa năng; cải tạo 03 phòng học thành 04 phòng chức năng; sơn sửa dãy 10 phòng học; các HMP
	2021-2023
	1155/QĐ-UBND, 27/5/2021
	22.463
	 
	 
	100
	100
	 
	 

	III
	HUYỆN GIỒNG TRÔM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149.000
	 
	 
	149.000
	15.000
	134.000
	 

	a)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149.000
	 
	 
	149.000
	15.000
	134.000
	 

	1
	Trường Mẫu giáo Thạnh Phú Đông
	C
	 
	UBND huyện Giồng Trôm
	xã Thạnh Phú Đông
	Xây dựng 07 phòng học, 13 phòng chức năng, cải tạo 01 phòng học thành 01 phòng chức năng;  các HMP
	2021-2023
	2968/QĐ-UBND,
13/11/2020
	21.000
	 
	 
	21000
	2.500
	18.500
	 

	2
	Trường Mầm non Sơn Phú
	C
	 
	UBND huyện Giồng Trôm
	xã Sơn Phú
	Xây dựng 04 phòng học, 13 phòng chức năng;  các HMP
	2021-2023
	416/QĐ-SXD,
13/11/2020
	11.000
	 
	 
	11000
	2.500
	8.500
	 

	3
	Trường Tiểu học Sơn Phú
	C
	 
	UBND huyện Giồng Trôm
	xã Sơn Phú
	Xây dựng 05 phòng học, 15 phòng chức năng;  các HMP
	2021-2023
	2969/QĐ-UBND,
13/11/2020
	18.000
	 
	 
	18000
	2.500
	15.500
	 

	4
	Trường Mẫu giáo Hưng Lễ
	C
	 
	UBND huyện Giồng Trôm
	xã 
Hưng Lễ
	Xây dựng 09 phòng học, 06 phòng chức năng; cải tạo 07 phòng chức năng; các HMP
	2021-2023
	2967/QĐ-UBND,
13/11/2020
	22.000
	 
	 
	22000
	2.500
	19.500
	 

	5
	Trường Tiểu học Hưng Lễ
	C
	 
	UBND huyện Giồng Trôm
	xã 
Hưng Lễ
	Xây dựng 12 phòng học, 20 phòng chức năng; cải tạo 07 phòng học, 03 phòng chức năng; các HMP
	2021-2023
	2966/QĐ-UBND,
13/11/2020
	37.000
	 
	 
	37000
	2.500
	34.500
	 


xã 


2965/QĐ-UBND,

	13/11/
2020
	40.000
	 
	 
	40000
	2.500
	37.500
	 

	IV
	HUYỆN BA TRI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215.269
	24.387
	24.387
	190.900
	46.000
	144.900
	 

	a)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120.869
	24.387
	24.387
	96.500
	36.000
	60.500
	 

	1
	Trường THCS Thị Trấn Ba Tri
	B
	220200002
	UBND 
Ba Tri
	thị trấn Ba Tri
	18 phòng học lý thuyết +19 phòng chức năng, các HMP
	2019-2023
	2347/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	48.792
	9.124
	9.124
	39.800
	12.000
	27.800
	 

	2
	Trường Tiểu học An Hòa Tây
	C
	7812194
	UBND huyện Ba Tri
	xã An Hòa Tây
	08 phòng học lý thuyết +13 phòng chức năng, các hạng mục phụ
	2020-2022
	2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2019
	25.124
	5.363
	5.363
	19.700
	8.000
	11.700
	 

	3
	Trường Tiểu học Tân Xuân 2
	C
	7812193
	UBND huyện Ba Tri
	xã Tân Xuân
	08 phòng học lý thuyết +13 phòng chức năng, các HMP
	2020-2022
	2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2019
	27.353
	5.000
	5.000
	22.300
	8.000
	14.300
	 

	4
	Trường Mẫu giáo Vĩnh Hòa
	C
	7811052
	UBND huyện Ba Tri
	xã Vĩnh Hòa
	06 phòng học +10 phòng chức năng, các HMP
	2020-2022
	2341/QĐ-UBND, 24/10/2019
	19.600
	4.900
	4.900
	14.700
	8.000
	6.700
	 

	b)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94.400
	 
	 
	94.400
	10.000
	84.400
	 

	1
	Trường Mầm non Mỹ Thạnh
	C
	 
	UBND huyện Ba Tri
	Xã 
Mỹ Thạnh
	10 phòng học, 11 phòng chức năng
	2021-2023
	2814/QĐ-UBND, 29/10/2020
	24.900
	 
	 
	24.900
	2.500
	22.400
	 

	2
	Trường Tiểu học Mỹ Thạnh
	C
	 
	UBND huyện Ba Tri
	Xã 
Mỹ Thạnh
	4 phòng học, 11phòng chức năng, nâng cấp, sửa chữa 11 PH, 6 phòng chức năng
	2021-2023
	2816/QĐ-UBND, 29/10/2020
	21.800
	 
	 
	21.800
	2.500
	19.300
	 

	3
	Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh
	C
	 
	UBND huyện Ba Tri
	Xã 
Mỹ Thạnh
	12 phòng chức năng, Sửa chữa 8 PH hiện hữu thành 10 phòng chức năng
	2021-2023
	2815/QĐ-UBND, 29/10/2020
	21.500
	 
	 
	21.500
	2.500
	19.000
	 

	4
	Trường THCS Trần Hữu Nghiệp
	C
	 
	UBND huyện Ba Tri
	xã Tân Thuỷ
	18 phòng chức năng
	2021-2023
	2961/QĐ-UBND, 13/11/2020
	26.200
	 
	 
	26.200
	2.500
	23.700
	 

	V
	HUYỆN THẠNH PHÚ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229.352
	29.800
	29.800
	198.898
	54.498
	144.400
	 

	a)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148.243
	29.800
	29.800
	117.900
	46.000
	71.900
	 

	1
	Trường THCS Thị Trấn Thạnh Phú
	B
	7740567
	UBND huyện Thạnh Phú
	TT Thạnh Phú
	24 phòng học lý thuyết +19 phòng chức năng, các HMP
	2019-2022
	1107/QĐ-UBND ngày 24/5/2019
	          55.513 
	            8.800 
	             8.800 
	               46.500 
	                   12.000 
	34.500
	 

	2
	Trường Tiểu học Hòa Lợi
	C
	7796184
	UBND huyện Thạnh Phú
	xã Hòa Lợi
	07 phòng học lý thuyết +13 phòng chức năng, các HMP
	2020-2022
	2368/QĐ-UBND, 28/10/2019
	17.998
	5.000
	5.000
	               12.900 
	7.000
	5.900
	 

	3
	Trường Mẫu giáo Phú Khánh
	C
	7797057
	UBND huyện Thạnh Phú
	Xã Phú Khánh
	6 phòng học lý thuyết +10 phòng chức năng, các HMP
	2020-2022
	2103/QĐ-UBND, 26/9/2019
	16.994
	5.000
	5.000
	               11.900 
	7.000
	4.900
	 

	4
	Trường THCS Phú Khánh
	C
	7797061
	UBND huyện Thạnh Phú
	Xã Phú Khánh
	10 phòng học lý thuyết +14 phòng chức năng, các HMP
	2020-2022
	1931/QĐ-UBND, 09/9/2019
	27.799
	5.000
	5.000
	               22.700 
	10.000
	12.700
	 

	5
	Trường Tiểu học Giao Thạnh
	C
	7796467
	UBND huyện Thạnh Phú
	Xã Giao Thạnh
	15 phòng học lý thuyết + 16 phòng chức năng, các HMP
	2020-2022
	2102/QĐ-UBND, 26/9/2019
	29.939
	6.000
	6.000
	               23.900 
	10.000
	13.900
	 

	b)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81.109
	 
	 
	80.998
	8.498
	72.500
	 

	1
	Trường Mầm non Tân Phong
	C
	 
	UBND huyện Thạnh Phú
	xã
 Tân Phong
	11 phòng học, 2 phòng chức năng, cải tạo 13 phòng học 
	2021-2023
	2985/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	          28.000 
	 
	 
	               28.000 
	                     2.500 
	                      25.500 
	 

	2
	Trường Trung học cơ sở Tân Phong
	C
	 
	UBND huyện Thạnh Phú
	xã 
Tân Phong
	14 phòng học, 16 phòng chức năng
	2021-2023
	2986/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	          44.111 
	 
	 
	               44.000 
	                     2.500 
	                      41.500 
	 

	3
	Trường Mẫu giáo Thạnh Phong (điểm ấp Thạnh Hòa)
	C
	 
	UBND huyện Thạnh Phú
	xã Thạnh Phong
	Sửa chữa 02 phòng học
	2021-2023
	số 442/QĐ-SXD ngày 13/11/2020
	               998 
	 
	 
	                    998 
	                         998 
	 
	 

	4
	Trường Tiểu học Thạnh Phong B
	C
	 
	UBND huyện Thạnh Phú
	xã Thạnh Phong
	02 phòng chức năng, cải tạo 12 phòng học
	2021-2023
	số 438/QĐ-SXD ngày 13/11/2020
	            8.000 
	 
	 
	                 8.000 
	                     2.500 
	                        5.500 
	 

	VI
	HUYỆN MỎ CÀY NAM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        194.537 
	          20.000 
	           20.000 
	            174.300 
	                   55.500 
	                   118.800 
	 

	a)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        102.500 
	          20.000 
	           20.000 
	               82.500 
	                   40.000 
	                      42.500 
	 

	1
	Trường Mẫu giáo Cẩm Sơn
	C
	7807545
	UBND huyện MCN
	xã Cẩm Sơn
	08 phòng học lý thuyết + 11 phòng chức năng và các HMP
	2020-2022
	2373/QĐ-UBND ngày 28/9/2019
	24.000
	4.000
	4.000
	20.000
	9.000
	11.000
	 

	2
	Trường Mẫu  giáo Tân Hội
	C
	7813292
	UBND huyện MCN
	xã Tân hội
	10 phòng học lý thuyết + 11 phòng chức năng và các HMP
	2020-2022
	2413/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	26.000
	4.000
	4.000
	22.000
	9.000
	13.000
	 

	3
	Trường Mẫu giáo Phước Hiệp
	C
	7813291
	UBND huyện Mỏ Cày Nam
	xã Phước Hiệp
	Xây dựng mới 07 phòng học, 10 phòng chức năng, xây dựng các HMP 
	2020-2022
	2436/QĐ-UBND, 
31/10/2019
	17.000
	4.000
	4.000
	13.000
	7.000
	6.000
	 

	4
	Trường Tiểu học - THCS Phước Hiệp
	C
	320200005
	UBND huyện Mỏ Cày Nam
	xã Phước Hiệp
	Xây dựng 10 phòng học; sửa chữa 05 phòng học thành 05 phòng chức năng
	2020-2022
	200/QĐ-SXD, 
31/10/2019
	14.500
	4.000
	4.000
	10.500
	6.000
	4.500
	 

	5
	Trường Tiểu học Thành Thới A1
	C
	7807546
	UBND huyện MCN
	xã Thành Thới A
	20 phòng học lý thuyết các hạng mục phụ, thiết bị
	2020-2022
	2372/QĐ-UBND ngày 28/10/2019
	21.000
	4.000
	4.000
	17.000
	9.000
	8.000
	 

	b)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          92.037 
	                  -   
	                   -   
	               91.800 
	                   15.500 
	                      76.300 
	 

	1
	Trường Mẫu giáo Ngãi Đăng
	C
	 
	UBND huyện Mỏ Cày Nam
	xã Ngãi Đăng
	02 phòng học, 07 phòng chức năng
	2021-2023
	số 430/QĐ-SXD ngày 11/11/2020
	11.479
	 
	 
	11400
	2.500
	8.900
	 

	2
	Trường Tiểu học Ngãi Đăng
	C
	 
	UBND huyện Mỏ Cày Nam
	xã Ngãi Đăng
	01 phòng học, 02 phòng chức năng
	2021-2023
	số 431/QĐ-SXD ngày 11/11/2020
	4.700
	 
	 
	4700
	2.500
	2.200
	 

	3
	Trường Mầm non An Thạnh
	C
	 
	UBND huyện Mỏ Cày Nam
	xã An Thạnh
	16 phòng học, 11 phòng chức năng
	2021-2023
	số 432/QĐ-SXD ngày 11/11/2020
	32.557
	 
	 
	32500
	3.000
	29.500
	 

	4
	Trường Tiểu học An Thạnh 2
	C
	 
	UBND huyện Mỏ Cày Nam
	xã An Thạnh
	5 phòng học, 01 phòng chức năng
	2021-2023
	số 432/QĐ-SXD ngày 11/11/2020
	5.948
	 
	 
	5.900
	2.500
	3.400
	 

	5
	Trường Mẫu giáo Bình Khánh Đông
	C
	 
	UBND huyện Mỏ Cày Nam
	xã Bình Khánh
	8 phòng học, 11 phòng chức năng
	2021-2023
	số 3012/QĐ-UBND ngày 16/11/2020
	26.813
	 
	 
	26800
	2.500
	24.300
	 

	6
	Trường Tiểu học Bình Khánh Đông
	C
	 
	UBND huyện Mỏ Cày Nam
	xã Bình Khánh
	8 phòng học, cải tạo hội trường
	2021-2023
	số 433/QĐ-SXD ngày 11/11/2020
	10.540
	 
	 
	10500
	2.500
	8.000
	 

	VII
	HUYỆN BÌNH ĐẠI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178.532
	29.000
	29.000
	149.200
	57.300
	91.900
	 

	a)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139.803
	29.000
	29.000
	110.500
	52.300
	58.200
	 

	1
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Hoa
	C
	7817336
	UBND huyện Bình Đại
	xã Vang Quới Tây
	12 phòng học lý thuyết +13 phòng chức năng, các HMP
	2020-2022
	2404/QĐ-UBND 30/10/2019
	19.993
	4.000
	4.000
	15.900
	8.000
	7.900
	 

	2
	Trường Tiểu học Vang Quới Đông
	C
	7822017
	UBND huyện Bình Đại
	xã Vang Quới Đông
	15 phòng học lý thuyết +02 phòng chức năng, các HMP
	2020-2022
	186/QĐ-SXD 30/10/2019
	14.979
	4.000
	4.000
	10.900
	7.000
	3.900
	 

	3
	Trường Tiểu học Thới Lai
	C
	7817979
	UBND huyện Bình Đại
	xã Thới Lai
	17 phòng học lý thuyết +06 phòng chức năng, các HMP
	2020-2022
	2397/QĐ-UB 30/10/2019
	29.000
	4.000
	4.000
	25.000
	9.000
	16.000
	 

	4
	Trường Tiểu học Thạnh Trị
	C
	7826231
	UBND huyện Bình Đại
	xã Thạnh Trị
	06 phòng học lý thuyết các hạng mục phụ, thiết bị
	2020-2022
	187/QĐ-SXD 30/10/2019
	8.347
	4.000
	4.000
	4.300
	4.300
	 
	 

	5
	Trường Mẫu giáo Hoa Sen, xã Thới Lai
	C
	7829616
	UBND huyện
 Bình Đại
	xã Thới Lai
	Xây mới 08 phòng học; cải tạo, sửa chữa khối lớp học hiện tại thành 10 phòng chức năng
	2020-2022
	194/QĐ-SXD, 
31/10/2019
	14.900
	4.000
	4.000
	10.900
	5.000
	5.900
	 

	6
	Trường Tiểu học Võ Văn Lân 
	C
	7823269
	UBND huyện Bình Đại
	xã Thạnh Phước
	12 phòng học + 16 phòng chức năng  các hạng mục phụ
	2020-2022
	1803/QĐ-UBND, 22/8/2019
	23.584
	4.000
	4.000
	19.500
	9.000
	10.500
	 

	7
	Trường Trung học cơ sở Thới Lai
	C
	7833631
	UBND huyện Bình Đại
	xã Thới Lai
	12 phòng học, 19 phòng chức năng
	2020-2022
	1119/QĐ-UBND ngày 15/5/2020
	29.000
	5.000
	5.000
	24.000
	10.000
	14.000
	 

	b)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38.729
	 
	 
	38.700
	5.000
	33.700
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp Trường Trung học cơ sở Đỗ Nghĩa Trọng
	C
	 
	UBND huyện Bình Đại
	xã Lộc Thuận
	Cải tạo,
 sữa chữa
	2021-2022
	421/QĐ-SXD 
ngày 13/11/2020
	            9.729 
	 
	 
	9.700
	2.500
	7.200
	 

	2
	Trường Tiểu học Đỗ Nghĩa Trọng
	C
	 
	UBND huyện Bình Đại
	xã Lộc Thuận
	13 phòng học, 21 phòng chức năng
	2021-2023
	2972/QĐ-UBND 
ngày 13/11/2020
	29.000
	 
	 
	29.000
	2.500
	26.500
	 

	VIII
	HUYỆN CHÂU THÀNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215.043 
	42.000 
	42.000 
	172.650 
	74.500 
	98.150 
	 

	a)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193.543
	42.000
	42.000
	151.150
	72.000
	79.150
	 

	1
	Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
	C
	7820037
	UBND huyện Châu Thành
	xã Phước Thạnh
	10 phòng học lý thuyết +13 phòng chức năng
	2020-2022
	2408/QĐ-UBND, 
30/10/2019
	19.950
	4.000
	4.000
	15.900
	7.000
	8.900
	 

	2
	Trường Tiểu học An Khánh
	C
	7810759
	UBND huyện Châu Thành
	xã An Khánh
	15 phòng học lý thuyết +13 phòng chức năng
	2020-2022
	2407/QĐ-UBND, 
30/10/2020
	25.000
	4.000
	4.000
	21.000
	9.000
	12.000
	 

	3
	Trường mẫu giáo An Hóa
	C
	7810760
	UBND huyện Châu Thành
	xã An Hóa
	07 phòng học + 11 phòng chức năng
	2020-2022
	2411/QĐ-UBND, 
30/10/2019
	20.600
	4.000
	4.000
	16.600
	9.000
	7.600
	 


195/QĐ-SXD, 

	31/10/2019
	9.200
	5.000
	5.000
	4.000
	4.000
	 
	 

	5
	Trường Mẫu giáo Tường Đa
	C
	7830529
	UBND huyện Châu Thành
	xã Tường Đa
	07 phòng học + 11 phòng chức năng, các HMP
	2020-2022
	2406/QĐ-UBND, 
30/10/2019
	19.896
	4.000
	4.000
	15.800
	7.000
	8.800
	 

	6
	Trường Tiểu học xã Tường Đa
	C
	7830537
	UBND huyện Châu Thành
	xã Tường Đa
	12 phòng học + 14 phòng chức năng
	2020-2022
	2405/QĐ-UBND, 
30/10/2019
	24.600
	4.000
	4.000
	20.600
	9.000
	11.600
	 

	7
	Trường Trung học cơ sở Phan Triêm 
	C
	7830534
	UBND huyện Châu Thành
	xã Tường Đa
	9 phòng học + 19 phòng chức năng
	2020-2022
	2410/QĐ-UBND, 
30/10/2019
	27.200
	4.000
	4.000
	23.200
	9.000
	14.200
	 

	8
	Trường Mẫu giáo An Phước
	C
	7830941
	UBND huyện Châu Thành
	xã An Phước
	07 phòng học +12 phòng chức năng
	2020-2022
	2411/QĐ-UBND, 
30/10/2019
	20.097
	9.000
	9.000
	11.050
	9.000
	2.050
	 

	9
	Trường THCS An Phước
	C
	7830939
	UBND huyện Châu Thành
	xã An Phước
	10 phòng học +16 phòng chức năng
	2020-2022
	2412/QĐ-UBND, 
30/10/2019
	27.000
	4.000
	4.000
	23.000
	9.000
	14.000
	 

	b)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.500 
	 
	 
	21.500 
	2.500 
	19.000 
	 

	1
	Trường Mầm non An Hiệp
	C
	 
	UBND huyện Châu Thành
	xã An Hiệp
	8 phòng học, 12 Phòng chức năng
	2021-2023
	2970/QĐ-UBND, 
13/11/2020
	21.500 
	 
	 
	21.500 
	2.500
	19.000
	 

	IX
	BAN QLDA DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	218.310
	50.630
	50.630
	167.100
	61.500
	105.600
	 

	a)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183.312
	50.630
	50.630
	132.200
	59.000
	73.200
	 

	1
	Trường THCS Phước Mỹ Trung
	C
	7751047
	BQLDA công trình XD&DD
	xã PhướcMỹ Trung
	16 phòng lý thuyết + 05 phòng chức năng
	2020-2022
	2389/QĐ-UBND ngày 29/10/2019
	19.994
	9.000
	9.000
	10.900
	5.000
	5.900
	 

	2
	Trường TH Nhuận Phú Tân 2
	C
	7763747
	BQLDA công trình XD&DD
	xã Nhuận Phú Tân
	10 phòng lý thuyết + 13 phòng chức năng
	2020-2022
	2356/QĐ-UBND ngày 28/10/2019
	20.992
	6.500
	6.500
	14.400
	7.000
	7.400
	 

	3
	Trường Tiểu học Minh Đức
	C
	7763720
	BQLDA công trình XD&DD
	xã Minh Đức
	16 phòng lý thuyết + 09 phòng chức năng
	2020-2022
	2188/QĐ-UBND ngày 04/10/2019
	22.990
	6.500
	6.500
	16.400
	9.000
	7.400
	 

	4
	Trường TH An Hiệp
	C
	7765327
	BQLDA công trình XD&DD
	xã An Hiệp
	20 phòng lý thuyết + 13phòng chức năng
	2020-2022
	2328/QĐ-UBND ngày 23/10/2019
	29.914
	8.130
	8.130
	21.700
	10.000
	11.700
	 

	5
	Trường THCS An hiệp
	C
	7751048
	BQLDA công trình XD&DD
	xã An Hiệp
	18 phòng lý thuyết + 16 phòng chức năng
	2020-2022
	2328/QĐ-UBND ngày 23/10/2019
	29.962
	6.500
	6.500
	23.400
	10.000
	13.400
	 

	6
	Trường Tiểu học An Bình Tây
	C
	7763722
	BQLDA công trình XD&DD
	xã An Bình Tây
	24 phòng lý thuyết + 13 phòng chức năng
	2020-2022
	2334/QĐ-UBND ngày 23/10/2019
	29.500
	7.000
	7.000
	22.500
	9.000
	13.500
	 

	7
	Trường THCS Bình Thắng
	C
	7763721
	BQLDA công trình XD&DD
	xã Bình Thắng
	13 phòng lý thuyết + 16 phòng chức năng
	2020-2022
	2333/QĐ-UBND ngày 23/10/2019
	29.960
	7.000
	7.000
	22.900
	9.000
	13.900
	 

	b)
	Dự án khởi công mới năm 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.998 
	 
	 
	34.900 
	2.500 
	32.400 
	 

	1
	Trường Mầm non Hoạ Mi, thành phố Bến Tre
	C
	 
	BQLDA công trình XD&DD
	xã 
Sơn Đông
	14 nhóm lớp,
 14 phòng chức năng
	2021-2023
	3009/QĐ-UBND ngày 16/11/2020
	34.998 
	 
	 
	34.900 
	2.500 
	32.400
	 


Phụ lục IV
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 
VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày  14  tháng 10  năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)


                                                                                                       Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Nhóm dự án
	Địa điểm XD
	Thời gian KC-HT
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư 
	Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020
	Lũy kế vốn NSTW đã giao đến hết năm 2020
	Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	Kế hoạch 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số quyết định 
	TMĐT
	Trong đó: NSTW
	
	
	Kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương (NSTW)
	Trong đó:
	Kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương (NSTW)
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi tạm ứng NSTW
	Thanh toán nợ đọng XDCB
	
	Thu hồi tạm ứng NSTW
	Thanh toán nợ đọng XDCB
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	12.220.892
	11.201.433
	3.387.246
	2.287.431
	8.194.845
	529.257
	 
	6.118.757
	529.257
	 
	 

	 
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	 
	 
	 
	 
	12.220.892
	11.201.433
	3.387.246
	2.287.431
	8.194.845
	529.257
	 
	6.118.757
	529.257
	 
	 

	A
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.500
	 
	 
	10.000
	 
	 
	Danh mục công trình được phân bổ theo Kế hoạch vốn hàng năm

	B
	Thực hiện các dự án 
	 
	 
	 
	 
	10.720.892
	9.701.433
	3.387.246
	2.287.431
	6.683.345
	529.257
	 
	4.608.757
	529.257
	 
	 

	I
	Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 
	 
	3.899.222
	3.700.504
	1.868.000
	1.017.165
	2.475.860
	55.000
	 
	1.923.000
	55.000
	 
	 

	a)
	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
	 
	 
	 
	 
	358.282
	295.000
	260.000
	253.000
	14.600
	 
	 
	14.600
	 
	 
	 

	1
	Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá kết hợp cảng cá Ba Tri
	B
	Ba Tri
	2016-2020
	2314/QĐ-UB  30/10/2015
	253.282
	190.000
	170.000
	163.000
	7.000
	 
	 
	7.000
	 
	 
	Bố trí kế hoạch năm 2021 theo Quyết định 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

	2
	Hạ tầng tái cơ cấu vùng nuôi tôm lúa khu vực xã Mỹ An và xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
	B
	xã Mỹ An và xã An Điền, huyện Thạnh Phú
	2016-2021
	2581/QĐ-UBND ngày 30/10/2015
	105.000
	105.000
	90.000
	90.000
	7.600
	 
	 
	7.600
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021 
	 
	 
	 
	 
	739.408
	645.000
	645.000
	467.544
	177.456
	55.000
	 
	177.456
	55.000
	 
	 

	1
	Dự án Hạ tầng thiết yếu ổn định đời sống dân cư Phường 8, xã Phú Hưng thành phố Bến Tre
	B
	Thành phố BT
	2016-2020
	921/QĐ-UBND  19/4/2017
	294.273
	270.000
	270.000
	239.526
	30.474
	 
	 
	30.474
	 
	 
	Bố trí kế hoạch năm 2021 theo Quyết định 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

	2
	Hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri
	C
	Ba Tri
	2016-2018
	2156/QĐ-UBND ngày 14/9/2016, 2043/QĐ-UBND ngày 31/8/2017
	85.911
	72.000
	72.000
	45.000
	27.000
	27.000
	 
	27.000
	27.000
	 
	Bố trí kế hoạch năm 2021 theo Quyết định 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

	3
	Công trình ngăn mặn lưu vực cống Thủ Cửu
	C
	Giồng Trôm
	2016 - 2018
	1330/QĐ-UBND ngày 13/6/2017
	82.951
	73.000
	73.000
	45.000
	28.000
	28.000
	 
	28.000
	28.000
	 
	Bố trí kế hoạch năm 2021 theo Quyết định 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

	4
	Hệ thống cống kiểm soát mặn tại các huyện Ba Tri, Mỏ cày Nam và Chợ Lách
	B
	Huyện Mỏ Cày Nam, Ba Tri, Chợ Lách
	2017-2021
	2602/QĐ-UB 31/10/2017
	149.998
	135.000
	135.000
	71.918
	63.082
	 
	 
	63.082
	 
	 
	Bố trí kế hoạch năm 2021 theo Quyết định 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

	5
	Củng cố, nâng cấp và bổ sung khép kín tuyến đê huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
	B
	huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
	2020-2022
	1156/QĐ-UB 21/5/2020
	92.275
	65.000
	65.000
	50.000
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	 
	Kết thúc nhu cầu dự án

	6
	Gia cố chống sạt lở bờ sông khu vực xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre
	C
	xã Mỹ Thạnh An Thành phố Bến Tre
	2020-2022
	1810/QĐ-UBND ngày 29/7/2020
	34.000
	30.000
	30.000
	16.100
	13.900
	 
	 
	13.900
	 
	 
	 

	c)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sang giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	1.096.028
	1.055.000
	963.000
	296.621
	623.300
	 
	 
	574.300
	 
	 
	 

	1
	Kè chống xói lở bờ sông Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (bờ Nam)
	B
	huyện Mỏ Cày Nam
	2020-2022
	1155/QĐ-UBND ngày 21/5/2020
	110.780
	70.000
	70.000
	45.700
	24.300
	 
	 
	24.300
	 
	 
	 

	2
	Sạt lở bờ sông Bến Tre khu vực xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre
	B
	xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre
	2021-2024
	1809/QĐ-UBND ngày 29/7/2020
	128.248
	128.000
	128.000
	55.000
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	Sử dụng nguồn dự phòng NSTW năm 2020 là 43 tỷ đồng

	3
	Xây dựng đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền các huyện biển Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú
	B
	Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú
	2021-2024
	2300/QĐ-UBND ngày 24/10/2018
	857.000
	857.000
	765.000
	195.921
	569.000
	 
	 
	520.000
	 
	 
	Bao gồm chuyển tiếp hoàn thành giai đoạn 01 sang năm 2021 

	d)
	Dự án khởi công mới giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	1.705.504
	1.705.504
	 
	 
	1.660.504
	 
	 
	1.156.644
	 
	 
	 

	1
	Đê bao ngăn mặn ven sông Hàm Luông (đoạn từ cống Sơn Đốc 2 đến cống Cái Mít)
	B
	Giồng Trôm
	2021-2024
	1661/QĐ-UBND ngày 15/7/2020; 1813a/QĐ-UBND ngày 29/7/2021
	80.000
	80.000
	 
	 
	35.000
	 
	 
	35.000
	 
	 
	Đã sử dụng nguồn DPNSTW năm 2020 là 45 tỷ đồng

	2
	Hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển vùng cây ăn trái hoa kiểng khu vực Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách
	B
	Mỏ Cày Bắc,  Chợ Lách
	giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025
	2580/QĐ-UBND ngày 09/10/2020; 1813a/QĐ-UBND ngày 29/7/2021
	230.948
	230.948
	 
	 
	230.948
	 
	 
	80.000
	 
	 
	Đầu tư vào cuối giai đoạn chuyển tiếp sang giai đoạn sau

	3
	Nâng cấp gia cố chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp
	B
	Bình Đại
	 2021-2025
	1662/QĐ-UBND ngày 15/7/2021
	350.000
	350.000
	 
	 
	350.000
	 
	 
	125.644
	 
	 
	Đầu tư giai đoạn 01 và chuyển tiếp sang giai đoạn sau

	4
	Xây dựng tuyến đê bao chống ngập kiểm soát mặn trữ ngọt kết hợp đường giao thông xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
	B
	Giồng Trôm
	 2021-2025
	2410/QĐ-UBND ngày28/9/2020; 1813a/QĐ-UBND ngày 29/7/2021
	286.000
	286.000
	 
	 
	286.000
	 
	 
	286.000
	 
	 
	 

	5
	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm biển công nghệ cao huyện Bình Đại
	B
	Bình Đại
	 2021-2025 và sau năm 2025
	1661/QĐ-UBND ngày 15/7/2021
	200.000
	200.000
	 
	 
	200.000
	 
	 
	80.000
	 
	 
	Đầu tư vào cuối giai đoạn chuyển tiếp sang giai đoạn sau

	6
	Dự án Hạ tầng thiết yếu ổn định đời sống dân cư Phường 8, xã Phú Hưng thành phố Bến Tre (giai đoạn 2)
	B
	thành phố Bến Tre
	 2021-2025
	2962/QĐ-UBND ngày 13/11/2020; 1813a/QĐ-UBND ngày 29/7/2021
	206.399
	206.399
	 
	 
	206.399
	 
	 
	200.000
	 
	 
	 

	7
	Xây dựng Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa xã Phú Lễ huyện Ba Tri
	B
	Ba Tri
	2021-2025
	1658/QĐ-UBND ngày 15/7/2020; 1813a/QĐ-UBND ngày 29/7/2021
	352.157
	352.157
	 
	 
	352.157
	 
	 
	350.000
	 
	 
	 

	II
	Lĩnh vực Bảo vệ Môi trường
	 
	 
	 
	 
	70.000
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 

	d)
	Dự án khởi công mới giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	70.000
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 

	1
	Dự án Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, quan trắc tự động, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên
	B
	Địa bàn tỉnh
	2021-2025
	1750/QĐ-UBND ngày 23/7/2021
	70.000
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	Đầu tư giai đoạn 01 và chuyển tiếp sang giai đoạn sau

	III
	Lĩnh vực Giao thông vận tải
	 
	 
	 
	 
	6.087.323
	5.266.929
	1.340.896
	1.120.482
	3.750.419
	474.257
	 
	2.332.257
	474.257
	 
	 

	a)
	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
	 
	 
	 
	 
	1.386.878
	1.103.018
	383.147
	233.433
	474.257
	474.257
	 
	474.257
	474.257
	 
	 

	1
	Đường từ cảng Giao Long đến đường Nguyễn Thị Định
	B
	huyện Châu Thành
	2011-2015
	704/QĐ-UB 25/3/10; 1857/QĐ-UB 27/9/2012
	662.242
	596.018
	200.690
	168.544
	32.146
	32.146
	 
	32.146
	32.146
	 
	 

	2
	Xây dựng 10 cầu trên ĐT.883, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
	B
	huyện Bình Đại
	2011-2013
	2214/QĐ-UBND 11/10/2010;670/QĐ-UBND 28/3/2011
	724.636
	507.000
	182.457
	64.889
	442.111
	442.111
	 
	442.111
	442.111
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021 
	 
	 
	 
	 
	1.551.283
	1.044.749
	954.749
	884.049
	160.000
	 
	 
	160.000
	 
	 
	 

	1
	ĐT.883 (cầu Rạch Miễu - cầu An Hóa)
	B
	huyện Châu Thành
	2010-2014
	781/QĐ-UB 01/04/2010; 148/QĐ-UBND ngày 22/01/2019
	651.283
	144.749
	144.749
	112.749
	32.000
	 
	 
	32.000
	 
	 
	 

	2
	Dự án Đầu tư xây dựng công trình ĐH.173 đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành đến Tượng đài Tiểu đoàn 516, liên huyện Châu Thành - Giồng Trôm - Ba Tri
	B
	Châu Thành - Giồng Trôm - Ba Tri
	2017-2021
	1972/QĐ-UBND ngày 25/8/2017
	900.000
	900.000
	810.000
	771.300
	128.000
	 
	 
	128.000
	 
	 
	 

	d)
	Dự án khởi công mới năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	3.149.162
	3.119.162
	3.000
	3.000
	3.116.162
	 
	 
	1.698.000
	 
	 
	 

	1
	Cầu Rạch Vong
	B
	thành phố Bến Tre
	2021-2024
	1063/QĐ-UBND ngày 08/5/2020; 1813a/QĐ-UBND ngày 29/7/2021
	330.000
	300.000
	3.000
	3.000
	297.000
	 
	 
	297.000
	 
	 
	 

	2
	Đường giao thông kết hợp đê bao ngăn mặn liên huyện Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
	B
	 Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú
	2021- 2024
	1653/QĐ-UBND 15/7/2020; 1813a/QĐ-UBND ngày 29/7/2021
	265.000
	265.000
	 
	 
	265.000
	 
	 
	260.000
	 
	 
	 

	3
	Đầu tư xây dựng Đường Cảng Giao Long đến Khu công nghiệp Phú Thuận (ĐT.DK.07) liên huyện Châu Thành – Bình Đại
	B
	 Châu Thành – Bình Đại
	Giai đoạn 2021-2025 và sau 2025
	1654/QĐ-UBND ngày 15/7/2020; 1813a/QĐ-UBND ngày 29/7/2021
	640.000
	640.000
	 
	 
	640.000
	 
	 
	451.000
	 
	 
	 

	4
	Đường Bắc Nam phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận và Cụm công nghiệp Phong Nẫm (ĐT.DK.08) liên huyện Bình Đại - Giồng Trôm
	B
	Bình Đại - Giồng Trôm
	Giai đoạn 2021-2025 và sau 2025
	1839/QĐ-UBND ngày 03/8/2020; 1813a/QĐ-UBND ngày 29/7/2021
	1.470.000
	1.470.000
	 
	 
	1.470.000
	 
	 
	250.000
	 
	 
	Đầu tư phân kỳ chuyển tiếp sang giai đoạn sau

	5
	Tuyến tránh Phước Mỹ Trung
	B
	Mỏ Cày Bắc
	Giai đoạn 2021-2025
	2148/QĐ-UBND ngày 04/9/2020; 1813a/QĐ-UBND ngày 29/7/2021
	180.000
	180.000
	 
	 
	180.000
	 
	 
	180.000
	 
	 
	 

	6
	Đường từ ngã tư Chín Dậu đến QL.60, huyện Mỏ Cày Nam 
	B
	Mỏ Cày Nam
	Giai đoạn 2021-2025
	935/QĐ-UBND ngày 27/4/2021; 1813a/QĐ-UBND ngày 29/7/2021
	264.162
	264.162
	 
	 
	264.162
	 
	 
	260.000
	 
	 
	 

	IV
	Lĩnh vực Văn hóa -Thể thao và Du lịch
	 
	 
	 
	 
	324.347
	324.000
	128.350
	99.784
	153.566
	 
	 
	100.000
	 
	 
	 

	c)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sang giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	324.347
	324.000
	128.350
	99.784
	153.566
	 
	 
	100.000
	 
	 
	 

	1
	CSHT phục vụ du lịch các xã ven sông Tiền (giai đoạn 2) (Đoạn 1: từ xã An Khánh đến xã Phú Đức)
	B
	Châu Thành
	2016-2020
	2848/QĐ-UBND 31/12/2015;390/QĐ-UBND ngày 26/02/2016
	324.347
	324.000
	128.350
	99.784
	153.566
	 
	 
	100.000
	 
	 
	Bao gồm chuyển tiếp hoàn thành Đoạn 1 trong năm 2021

	V
	Lĩnh vực Quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 
	240.000
	240.000
	50.000
	50.000
	190.000
	 
	 
	190.000
	 
	 
	 

	c)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sang giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	 
	240.000
	240.000
	50.000
	50.000
	190.000
	 
	 
	190.000
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm chính trị hành chính huyện Mỏ Cày Nam
	B
	huyện Mỏ Cày Nam
	2020-2024
	1111/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 
	240.000
	240.000
	50.000
	50.000
	190.000
	 
	 
	190.000
	 
	 
	 

	VI
	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
	 
	 
	 
	 
	100.000
	100.000
	 
	 
	43.500
	 
	 
	43.500
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025
	 
	Địa bàn tỉnh
	2021-2025
	2390/QĐ-UBND ngày 12/10/2021
	100.000
	100.000
	 
	 
	43.500
	 
	 
	43.500
	 
	 
	 

	C
	Dự án trọng điểm, dự án có tính chất liên kết vùng, đường ven biển
	 
	 
	 
	 
	1.500.000
	1.500.000
	 
	 
	1.500.000
	 
	 
	1.500.000
	 
	 
	 

	1
	Cầu Bình Thới 2
	B
	huyện Bình Đại
	2021-2025
	1529/QĐ-UBND ngày 02/7/2021
	1.500.000
	1.500.000
	 
	 
	1.500.000
	 
	 
	1.500.000
	 
	 
	 


Phụ lục V

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI ) VÀ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐỐI ỨNG CHO CÁC DỰ ÁN ODA

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)


Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Nhà tài trợ
	Số hiệp định
	Ngày ký hiệp định
	Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư
	Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: 
	
	Vốn đối ứng
	Vốn ODA đưa vào cân đối

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	
	Tổng số
	Trong đó: NSTW
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	NSTW
	Tính bằng nguyên tệ
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: đưa vào cân đối NSTW
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.581.680
	866.734
	409.703
	 
	2.714.861
	2.597.755
	115.376
	4.000
	4.000
	111.376

	I
	Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	839.957
	284.248
	 
	12.028.079 USD
	555.708
	444.566
	61.898
	 
	 
	61.898

	a)
	Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	839.957
	284.248
	 
	12.028.079 USD
	555.708
	444.566
	61.898
	 
	 
	61.898

	1
	Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) - WB9
	Huyện Ba Tri, Huyện Thạnh Phú
	Công trình NN&PTNNT cấp II
	2016
	2022
	 WB
	5845-VN
	11/07/2016
	1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016
	839.957
	284.248
	 
	12.028.079 USD
	555.708
	444.566
	61.898
	 
	 
	61.898

	II
	Lĩnh vực Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.658.036
	326.703
	326.703
	62633000
	1.331.334
	1.331.334
	23.000
	2.000
	2.000
	21.000

	a)
	Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.658.036
	326.703
	326.703
	62633000
	1.331.334
	1.331.334
	23.000
	2.000
	2.000
	21.000

	1
	Xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre
	Thành phố Bến Tre
	500 giường
	2017
	2024
	 Hàn Quốc
	VNM-54
	29/03/2017
	843/QĐ-TTg 12/6/2015, 1594/QĐ-UBND 18/8/2015
	1.658.036
	326.703
	326.703
	62633000
	1.331.334
	1.331.334
	23.000
	2.000
	2.000
	21.000

	III
	Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.617
	5.783
	 
	 
	29.819
	23.855
	1.184
	 
	 
	1.184

	a)
	Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.617
	5.783
	 
	 
	29.819
	23.855
	1.184
	 
	 
	1.184

	1
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) vay vốn WB - tại tỉnh Bến Tre
	Trên địa bàn tỉnh
	Xây dựng hệ thống thông tin đất đai
	2017
	2022
	 WB
	5887-VN
	23/12/2016
	2120/QĐ-UBND ngày 08/9/2016
	35.617
	5.783
	 
	 
	29.819
	23.855
	1.184
	 
	 
	1.184

	IV
	Lĩnh vực công cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.048.070
	250.000
	83.000
	 
	798.000
	798.000
	29.294
	2.000
	2.000
	27.294

	a)
	Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.048.070
	250.000
	83.000
	 
	798.000
	798.000
	29.294
	2.000
	2.000
	27.294

	1
	Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Thành phố Bến Tre
	Công trình hạ tầng kỹ thuật nhóm B
	2017
	2023
	WB 
	6055-VN; 6056-VN
	29/06/2018
	692/QĐ-UBND 28/3/2017
	1.048.070
	250.000
	83.000
	 
	798.000
	798.000
	29.294
	2.000
	2.000
	27.294


Phụ lục V

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI ) VÀ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐỐI ỨNG CHO CÁC DỰ ÁN ODA (tiếp theo)

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)


Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Nhà tài trợ
	Số hiệp định
	Ngày ký hiệp định
	Kế hoạch đã giao năm 2021
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn đối ứng
	Vốn ODA đưa vào cân đối
	
	Vốn đối ứng
	Vốn ODA đưa vào cân đối
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: NSTW
	
	
	Tổng số
	Trong đó: NSTW
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	516.960
	106.000
	106.000
	410.960
	2.886.379
	400.000
	400.000
	2.486.379
	 

	I
	Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154.960
	 
	 
	154.960
	382.668
	 
	 
	382.668
	 

	a)
	Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154.960
	 
	 
	154.960
	382.668
	 
	 
	382.668
	 

	1
	Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) - WB9
	Huyện Ba Tri, Huyện Thạnh Phú
	Công trình NN&PTNNT cấp II
	2016
	2022
	 WB
	5845-VN
	11/07/
2016
	154.960
	 
	 
	154.960
	382.668
	 
	 
	382.668
	 

	II
	Lĩnh vực Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133.000
	25.000
	25.000
	108.000
	1.629.334
	319.000
	319.000
	1.310.334
	 

	a)
	Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133.000
	25.000
	25.000
	108.000
	1.629.334
	319.000
	319.000
	1.310.334
	 

	1
	Xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre
	Thành phố Bến Tre
	500 giường
	2017
	2024
	 Hàn Quốc
	VNM-54
	29/03/
2017
	133.000
	25.000
	25.000
	108.000
	1.629.334
	319.000
	319.000
	1.310.334
	 

	III
	Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	 
	 
	10.000
	22.671
	 
	 
	22.671
	 

	a)
	Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	 
	 
	10.000
	22.671
	 
	 
	22.671
	 

	1
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) vay vốn WB - tại tỉnh Bến Tre
	Trên địa bàn tỉnh
	Xây dựng hệ thống thông tin đất đai
	2017
	2022
	 WB
	5887-VN
	23/12/
2016
	10.000
	 
	 
	10.000
	         22.671 
	 
	 
	         22.671 
	 

	IV
	Lĩnh vực công cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219.000
	81.000
	81.000
	138.000
	851.706
	81.000
	81.000
	770.706
	 

	a)
	Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219.000
	81.000
	81.000
	138.000
	851.706
	81.000
	81.000
	770.706
	 

	1
	Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Thành phố Bến Tre
	Công trình hạ tầng kỹ thuật nhóm B
	2017
	2023
	WB 
	6055-VN; 6056-VN
	29/06/
2018
	219.000
	81.000
	81.000
	138.000
	851.706
	81.000
	81.000
	770.706
	 


PAGE  

