| ### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ### TỈNH BẾN TRE Số: 19/NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ##### Bến Tre, ngày 13 tháng 7 năm 2022 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 3588/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 05 dự án, bao gồm:

1. Dự án Hạ tầng thiết yếu ổn định đời sống dân cư phường 8 và xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

2. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch các xã ven sông Tiền (giai đoạn 2).

3. Dự án Xây dựng đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền các huyện biển Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

4. Đầu tư xây dựng mới 02 dãy phòng học Trường Cao Đẳng Bến Tre.

5. Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2).

(Chi tiết điều chỉnh chủ trương đầu tư của các dự án theo Phụ lục I, II, III, IV  và V đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

|  | CHỦ TỊCH Hồ Thị Hoàng Yến |
| --- | --- |

Phụ lục I

DỰ ÁN HẠ TẦNG THIẾT YẾU ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG DÂN CƯ PHƯỜNG  8  VÀ XÃ PHÚ HƯNG, THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

| Tên dự án | Nội dung đã được phê duyệt theo Công văn số 165/HĐND- CTHĐND ngày 31/3/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh | Nội dung điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Dự án Hạ tầng thiết yếu ổn định đời sống dân cư phường 8 và xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre | - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình hỗ trợ có mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư giai đoạn 2016-2020. - Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Năm 2016-2021. | - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư. Trong đó: - Phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 235.526 triệu đồng; - Phân bổ vốn chuyển tiếp sang kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 30.474 triệu đồng. - Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2022. |

Phụ lục II

CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ DU LỊCH CÁC XÃ VEN SÔNG TIỀN

(GIAI ĐOẠN 2)

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

| Tên dự án | Nội dung đã được phê duyệt theo Quyết định số 36/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh | Nội dung điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch các xã ven sông Tiền (giai đoạn 2) | - Quy mô đầu tư: + Đoạn 1: Bắt đầu từ Km0+000 (tiếp giáp QL.60 gần cầu Rạch Miễu) đến trung tâm xã Phú Đức, huyện Châu Thành, dài 17, 459km (trong đó có 02 đường nhánh nối ra quốc lộ 57B, cấp B. Đường dẫn vào bến phà tạm phía Bến Tre, cấp IV đồng bằng và đường nhánh từ đường vào bến phà tạm đến cầu Rạch Cả Chắc) + Đoạn 2: Từ trung tâm xã Phú Đức Km15+100 đến cuối dự án Km21+852,4 (tiếp giáp ĐT.884 tại ngã tư lộ ấp Tân Bắc, xã Tân Phú), thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp A, cầu trên tuyến thiết kế tải trọng 0,65HL.93. - Tổng mức đầu tư: 326.000 triệu đồng. - Nguồn vốn đầu tư: + Đoạn 1: Ngân sách nhà nước cấp phát (trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu từ Chương trình phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2021 là 127.498 triệu đồng và ngân sách tỉnh đối ứng) + Đoạn 2: Ngân sách Nhà nước cấp phát ( trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu trong giai đoạn trung hạn 2021-2025 và ngân sách tỉnh đối ứng). - Thời gian thực hiện dự án: + Thực hiện đầu tư Đoạn 1 năm 2017-2021. + Thực hiện đầu tư Đoạn 2 năm 2022-2025. | - Quy mô đầu tư: - Đoạn 01: Bắt đầu từ Km0+000 (tiếp giáp QL.60 gần cầu Rạch Miễu) đến trung tâm xã Phú Đức, huyện Châu Thành, dài 17, 459km thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp A, (trong đó có 02 đường nhánh nối ra Quốc lộ 57B, cấp B. Đường dẫn vào bến phà tạm phía Bến Tre, cấp IV đồng bằng và đường nhánh từ đường vào bến phà tạm đến cầu Rạch Cả Chắc, cấp A) - Đoạn 02: Từ trung tâm xã Phú Đức Km15+100 đến cuối dự án Km20+746,37, thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp A và các cống ngang đường. - Tổng mức đầu tư: 262.498 triệu đồng. - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước, trong đó: - Phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu 99.784 triệu đồng; và ngân sách tỉnh đối ứng 32.714 triệu đồng. - Phân bổ vốn chuyển tiếp sang kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu 100.000 triệu đồng; và ngân sách tỉnh đối ứng 30.000 triệu đồng. - Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2022. |

Phụ lục III

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐÊ BAO NGĂN MẶN KẾT HỢP ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỐI LIỀN CÁC HUYỆN BIỂN BÌNH ĐẠI-BA TRI-THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

| Tên dự án | Nội dung đã được phê duyệt tại Công văn 93/HĐND-TH ngày 21/3/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh | Nội dung điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Dự án Xây dựng đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền các huyện biển Bình Đại -Ba Tri- Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. | Tổng mức đầu tư -Tổng mức đầu tư: 857 tỷ đồng; trong đó giai đoạn 1 288 tỷ đồng. Quy mô đầu tư: Đầu tư, nâng cấp tuyến đê thuộc địa bàn ba huyện Bình Đại – Ba Tri – Thạnh Phú; trong đó, đầu tư các đoạn đê bị hư hỏng nặng với tổng chiều dài 39,333km. Gồm 02 giai đoạn đầu tư, cụ thể: - Giai đoạn 01: + Đoạn qua địa phận huyện Bình Đại, chiều dài khoảng 5,533km. + Đoạn qua địa phận huyện Ba Tri dài khoảng 3,233km. + Đoạn qua địa phận huyện Thạnh Phú dài khoảng 3,882km. - Giai đoạn 02: + Đoạn qua địa phận huyện Bình Đại, dài khoảng 4,245km. + Đoạn qua địa phận huyện Ba Tri dài khoảng 15,852km. + Đoạn qua địa phận huyện Thạnh Phú dài khoảng 6,588km. Nguồn vốn đầu tư: - Giai đoạn 1: Ngân sách nhà nước cấp phát trong giai đoạn 2016 – 2021 (trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là 195,921 tỷ đồng; vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu và nguồn ngân sách tỉnh đối ứng). - Giai đoạn 2: Ngân sách nhà nước cấp phát trong giai đoạn 2021-2024 (trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu và ngân sách tỉnh đối ứng). | - Tổng mức đầu tư: 857.000 triệu đồng. Trong đó: - Tổng mức đầu tư giai đoạn 01 là 288.000 triệu đồng; - Tổng mức đầu tư giai đoạn 02 là 569.000 triệu đồng. - Quy mô đầu tư - Giai đoạn 01: Đầu tư nâng cấp tuyến đê thuộc địa bàn ba huyện Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú. Trong đó, đầu tư các đoạn đê bị hư hỏng nặng với tổng chiều dài 12,648km; cụ thể: Đoạn qua địa phận huyện Bình Đại chiều dài khoảng 5,533km. Đoạn qua địa phận huyện Ba Tri chiều dài khoảng 3,233km. Đoạn qua địa phận huyện Thạnh Phú chiều dài khoảng 3,882km. - Giai đoạn 02: Đầu tư nâng cấp tuyến đê thuộc địa bàn ba huyện Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú. Trong đó, đầu tư các đoạn đê bị hư hỏng nặng với tổng chiều dài 26,086km. Cụ thể: Đoạn qua địa phận huyện Bình Đại chiều dài khoảng 3,405km. Đoạn qua địa phận huyện Ba Tri chiều dài khoảng 16,092km. Đoạn qua địa phận huyện Thạnh Phú chiều dài khoảng 6,588km. - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước - Giai đoạn 01: Ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ Chương trình mục tiêu Quốc gia biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là 195.921 triệu đồng; vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu và ngân sách tỉnh đối ứng 68.169 triệu đồng. - Giai đoạn 02: Ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu 520.000 triệu đồng; và ngân sách tỉnh đối ứng 49.000 triệu đồng. |

Phụ lục IV

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI 02 DÃY PHÒNG HỌC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13  tháng 7 năm 2022

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

| Tên dự án | Nội dung đã được phê duyệt theo Công văn số 441/HĐND-TH ngày 31/7/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh | Nội dung điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Đầu tư xây dựng mới 02 dãy phòng học Trường Cao Đẳng Bến Tre. | - Quy mô đầu tư: Xây dựng mới 02 dãy phòng học (12 phòng/dãy) và thiết bị. - Địa điểm thực hiện dự án: xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. - Nguồn vốn đầu tư và mức vốn: Vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Pacific Healthcare hỗ trợ 4 tỷ đồng và vốn ngân sách tỉnh. Giao UBND tỉnh thực hiện các thủ tục cân đối, đề xuất bố trí mức vốn đầu tư theo các quy định hiện hành. | - Quy mô đầu tư: Xây dựng mới 02 dãy phòng học (12 phòng/dãy) và thiết bị. - Địa điểm thực hiện dự án: xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Tỉnh. Trong đó: - Phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 31.100 triệu đồng - Phân bổ vốn chuyển tiếp sang kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 730 triệu đồng. |

Phụ lục V

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ KÊU GỌI ĐẦU TƯ HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE (GIAI ĐOẠN 2)

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

| Tên dự án | Nội dung đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/7/2019, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh | Nội dung điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2) | - Quy mô đầu tư: + San lấp mặt bằng khoảng 41,991ha, xây dựng đường giao thông, hệ thống cây xanh, hệ thống chiếu sáng đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa- nước bẩn, trạm xử lý nước thải, hệ thống điện cấp nguồn, cổng, hàng rào toàn khu. + Hệ thống cấp nước, thông tin liên lạc do các nhà đầu tư khác đầu tư. - Tổng mức đầu tư: 675.463 triệu đồng. - Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách nhà nước trong giai đoạn trung hạn 2016-2020 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025. - Thời gian thực hiện dự án: 2019-2023 | - Quy mô đầu tư: Tổng diện tích san lấp mặt bằng khoảng 42,74ha. Trong đó: + Các hạng mục do ngân sách đầu tư: San nền 5,547ha, xây dựng đường giao thông, hệ thống cây xanh, hệ thống chiếu sáng đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa - nước thải, hệ thống điện cấp nguồn, cổng, hàng rào toàn khu. + Các hạng mục do nhà đầu tư thực hiện, gồm: San nền 37,193ha; Trạm xử lý nước thải, trạm bơm nước thải sau xử lý, tuyến ống dẫn nước thải sau xử lý ra sông Tiền; Hệ thống cấp nước; Thông tin liên lạc. - Tổng mức đầu tư: 675.463 triệu đồng. - Nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn: + Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 là 503.000 triệu đồng. + Phần do các nhà đầu tư thực hiện là 172.463 triệu đồng. - Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2024. |