
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 24 /NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bến Tre, ngày 29 tháng 5 năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

                                         KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;
Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;
Xét Tờ trình số 3399/TTr-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
1. Điều chỉnh mục tiêu đầu tư: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, trong đó, tập trung phát triển các ngành công nghiệp thuộc thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh, chú trọng đầu tư công nghiệp chế biến dừa, chế biến dừa, chế biến thủy sản; khuyến khích sản xuất sản phẩm xuất khẩu, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách.

2. Điều chỉnh một số nội dung trong quy mô đầu tư, cụ thể:

a) Giảm phần cấp nước (bao gồm các hạng mục: hệ thống cấp nước sạch và cấp nước chữa cháy, hệ thống phòng cháy, chữa cháy) trong dự án để thực hiện mời gọi nhà đầu tư.

b) Giảm trạm hạ áp cung cấp điện của hạng mục hệ thống cấp điện trong dự án để thực hiện mời gọi nhà đầu tư.

c) Bổ sung nút giao của đường D2 với QL.57B (diện tích khoảng 0,52 ha) vào hạng mục xây dựng hệ thống đường giao thông.

d) Các hạng mục đầu tư khác trong quy mô đầu tư được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 2. Điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư giảm từ 3.582.000 triệu đồng còn 3.443.290 triệu đồng.

2. Điều chỉnh bỏ nội dung các nhà đầu tư khác đầu tư các hạng mục thông tin liên lạc, cấp nước, trạm hạ áp cung cấp điện 138.710 triệu đồng.

3. Các nội dung khác được phê duyệt tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ giữ nguyên, không thay đổi.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.  
	
	CHỦ TỊCH
Hồ Thị Hoàng Yến


PAGE  

