
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

Số: 49/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 24 tháng  8  năm 2021


NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 
các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 3875/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án, bao gồm:
1. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch các xã ven sông Tiền (giai đoạn 2).
2. Hạ tầng tái cơ cấu vùng nuôi tôm lúa khu vực xã Mỹ An và xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
3. Xây dựng đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền các huyện biển Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

4. Trường Trung học cơ sở Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam.

(Chi tiết điều chỉnh chủ trương đầu tư của các dự án theo Phụ lục I, II, III,  IV đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.  
	
	CHỦ TỊCH
Hồ Thị Hoàng Yến


Phụ lục I
CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ DU LỊCH CÁC XÃ VEN SÔNG TIỀN
(GIAI ĐOẠN 2)
(Kèm theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)


	Tên dự án
	Nội dung đã được phê duyệt theo Quyết định số 36/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nội dung điều chỉnh

	Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch các xã ven sông tiền (giai đoạn 2)
	- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài toàn tuyến là 24,213km, trong đó:
+ Đoạn 1: Bắt đầu từ Km0+000 (tiếp giáp QL.60 gần cầu Rạch Miễu) đến trung tâm xã Phú Đức, huyện Châu Thành dài 17,459km (trong đó có 02 đường nhánh nối ra Quốc Lộ 57B, cấp B. Đường dẫn vào bến phà tạm phía Bến Tre, cấp IV đồng bằng và đường nhánh từ đường vào bến phà tạm đến cầu Rạch Cả Chắc)
+ Đoạn 2: Tuyến đường cấp A từ trung tâm xã Phú Đức đến tiếp giáp Quốc lộ 57B tại xã Tân Phú dài 6,754 km.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước trong giai đoạn trung hạn 2016-2020 và chuyển tiếp sang giai đoạn trung hạn 2021-2025


	- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài toàn tuyến là 24,213km, trong đó:

+ Đoạn 1: Bắt đầu từ Km0+000 (tiếp giáp QL.60 gần cầu Rạch Miễu) đến trung tâm xã Phú Đức, huyện Châu Thành dài 17,459km (trong đó có 02 đường nhánh nối ra Quốc Lộ 57B, cấp B. Đường dẫn vào bến phà tạm phía Bến Tre, cấp IV đồng bằng và đường nhánh từ đường vào bến phà tạm đến cầu Rạch Cả Chắc)
 + Đoạn 2: Từ trung tâm xã Phú Đức Km15+100 đến cuối dự án Km21+852,4 (tiếp giáp ĐT.884 tại ngã tư lộ ấp Tân Bắc, xã Tân Phú), thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp A, cầu trên tuyến thiết kế tải trọng 0,65HL.93.

- Nguồn vốn đầu tư:
+ Đoạn 1: Ngân sách Nhà nước cấp phát (trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu từ Chương trình phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2021 là 127,498 tỷ đồng và ngân sách tỉnh đối ứng)  

+ Đoạn 2: Ngân sách Nhà nước cấp phát (trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu trong giai đoạn trung hạn 2021-2025 và ngân sách tỉnh đối ứng)
  


Phụ lục II

HẠ TẦNG TÁI CƠ CẤU VÙNG NUÔI TÔM LÚA KHU VỰC

XÃ MỸ AN VÀ XÃ AN ĐIỀN, HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8  năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)


	Tên dự án
	Nội dung đã được phê duyệt theo Công văn số 762/HĐND-TH ngày 30/10/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nội dung điều chỉnh

	Hạ tầng tái cơ cấu vùng nuôi tôm lúa khu vực xã Mỹ An và xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
	- Nội dung và quy mô đầu tư:

Xây dựng 1.780m đường giao thông nông thôn cấp A; 5.049 đường giao thông nông thôn cấp B; 01 cống và 03 cầu tải trọng H3 trên các tuyến đường. 
Xây dựng tuyến đê bao cặp sông Băng Cung, tuyến đê bao cặp sông Rạch Cừ và tuyến đê bao ấp An Điền - An Khương A; trên các tuyến đê bao đầu tư 10 cầu giao thông trọng tải H8, 02 cầu giao thông tải trọng 3 tấn, 02 cống tròn phi 1500.  

Nạo vét 05 tuyến kênh rộng 2m đến 5m, cao trình đáy kênh từ (-) 0,800m đến  (-) 1,500.

- Thời gian thực hiện: 2016-2020.

- Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành chuẩn bị đầu tư năm 2015; giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện dự án 2016-2020.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ  Chương trình hỗ trợ có mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.


	- Nội dung và quy mô đầu tư:

Xây dựng 1.780m đường giao thông nông thôn cấp A; 5.049 đường giao thông nông thôn cấp B; 01 cống và 03 cầu tải trọng H3 trên các tuyến đường. 
Xây dựng tuyến đê bao cặp sông Băng Cung, tuyến đê bao cặp sông Rạch Cừ và tuyến đê bao ấp An Điền - An Khương A; trên các tuyến đê bao đầu tư 10 cầu giao thông trọng tải H8, 02 cầu giao thông tải trọng 3 tấn, 02 cống tròn phi 1500.  

- Thời gian thực hiện: 2016-2021.

- Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành chuẩn bị đầu tư năm 2015; giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện dự án 2016-2021.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư giai đoạn 2016 – 2021. 


Phụ lục III

XÂY DỰNG ĐÊ BAO NGĂN MẶN KẾT HỢP ĐƯỜNG GIAO THÔNG 
NỐI LIỀN CÁC HUYỆN BIỂN BÌNH ĐẠI - BA TRI - THẠNH PHÚ, 
TỈNH BẾN TRE

(Kèm theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)


	Tên dự án
	Nội dung đã được phê duyệt theo Công văn số 93/HĐND - TH ngày 21/3/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nội dung điều chỉnh

	Xây dựng đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền các huyện biển Bình Đại - Ba Tri -Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre


	- Nguồn vốn đầu tư: 
Ngân sách Nhà nước  thuộc chương trình mục tiêu quốc gia biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và nguồn vốn hợp pháp khác của tỉnh.

Cơ cấu nguồn vốn: Tổng nguồn vốn triển khai giai đoạn 1 là 288 tỷ đồng (đã bao gồm 10% chi phí tiết kiệm), bao gồm nguồn vốn Trung ương hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là 195,921 tỷ đồng (theo Báo cáo 1483/BC-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và nguồn vốn hợp pháp khác của tỉnh. Giai đoạn còn lại của dự án, sẽ tiếp tục thực hiện sau khi Trung ương hỗ trợ phân bổ vốn và đối ứng của địa phương nhằm phát huy hiệu quả của toàn dự án.
	- Nguồn vốn đầu tư:

Giai đoạn 1: Ngân sách Nhà nước cấp phát trong giai đoạn 2016–2021 (trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là 195,921 tỷ đồng; vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu và nguồn ngân sách tỉnh đối ứng).

Giai đoạn 2: Ngân sách Nhà nước cấp phát trong giai đoạn 2021-2024 (trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu và ngân sách tỉnh đối ứng).




Phụ lục IV
TRƯỜNG THCS TÂN HỘI, HUYỆN MỎ CÀY NAM
(Kèm theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8  năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

	Tên dự án
	Nội dung đã được phê duyệt theo Công văn số 535/HĐND-TH ngày 11/9/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nội dung điều chỉnh

	Trường THCS Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam
	- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2021
	- Thời gian thực hiện dự án: Hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư năm 2019, triển khai thực hiện dự án năm 2020-2022 


PAGE  

